| TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| KHOA KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ | Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc |

| CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC |  |  |
| --- | --- | --- |
| Trình độ đào tạo: Đại học | Ngành: Kỹ thuật xây dựng | Mã số: 7580201 |

| ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN - 1. Thông tin chung về HP |  |
| --- | --- |
| - Mã học phần: | - Tên học phần: Đồ án Kỹ thuật thi công |
| - Ký hiệu học phần: | - Tên tiếng Anh: |
| - Số tín chỉ: | 1 |
| - Phân bố thời gian: |  |
| - Lý thuyết: |  |
| - Đồ án: | 30 tiết |
| - Tự học: | 90 tiết |
| - Các giảng viên phụ trách học phần: |  |
| - Giảng viên phụ trách chính: | ThS. Trần Lê Anh |
| - Danh sách giảng viên cùng giảng dạy: | ThS. Phạm Trí Dũng KS. Lâm Quang Thới KS Phạm Minh Châu |
| - Điều kiện tham gia học phần: |  |
| - Học phần tiên quyết: | Kỹ thuật thi công |
| - Học phần học trước: | Không có |
| - Học phần song hành: | Không có |

- Mục tiêu học phần

  - Mục tiêu chung: Thiết kế được phương án thi công, trình bày được các biện pháp kỹ thuật thi công.

  - Mục tiêu HP cụ thể

2.2.1. Về kiến thức

Cung cấp hệ thống kiến thức về:

Kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực thiết kế biện pháp thi công các bộ phận của công trình như: phần ngầm (đào đất, thi công tường chắn, hạ mực nước ngầm, móng), phần thân (cột, dầm sàn), cụ thể:

-Trình bày được biện pháp kỹ thuật thi công với một công trình định trước. Bao gồm các biện pháp chống đỡ, cấu tạo cốp pha và đổ bê tông cho một công trình bê tông cốt thép toàn khối, lắp ghép hoặc nhà thép.

-Tính toán được khối lượng công tác đất.

-Thiết kế được phương án thi công hệ móng và công tác bê tông cốt thép toàn khố

- Tính toán được theo đúng trình tự thể hiện trên bản vẽ cấu tạo liên kết hàn, liên kết bu lông .

2.2.2. Về kỹ năng

- Khả năng phân tích, giải thích và lập luận để giải quyết các vấn đề kỹ thuật liên quan về thiết kế biện pháp thi công các bộ phận của công trình.

- Ứng dụng vào thực tiễn, tính toán kết cấu thép cho các công trình thực tế

- Vận dụng nguyên lý, kỹ thuật để tổ chức thi công xây dựng công trình đảm bảo an toàn, hiệu quả, chất lượng.

2.2.3. Về thái độ

Có thái độ nghiêm túc, cầu tiến trong học tập và hình thành năng lực tự học, tự phân tích và tự nghiên cứu. Vận dụng lý thuyết vào giải quyết các vấn đề trong thực tiễn.

3. Chuẩn đầu ra (CĐR) của HP

Bảng 4.1. Chuẩn đầu ra của học phần

| Ký hiệu CĐR HP | Mô tả nội dung chuẩn đầu ra CLO |
| --- | --- |
| CLO1 | Mô tả được các biện pháp thi công khả thi trong thi công phần ngầm và phần thân |
| CLO2 | Hiểu sâu cấu tạo kỹ thuật thi công các cấu kiện cơ bản phần ngầm và phần thân. |
| CLO3 | Hiểu sâu cấu tạo kỹ thuật thi công công tác cốp pha các cấu kiện cơ bản |
| CLO4 | Tính toán được khối lượng đất đào, đất đắp chính xác |
| CLO5 | Tính toán và kiểm tra cốp pha đà giáo cho các bộ phận. |
| CLO6 | Lên được tiến độ thi công cho một công trình thực tế. |
| CLO7 | Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và làm việc nhóm |
| CLO8 | Cập nhật thường xuyên và sử dụng các tiêu chuẩn mới ở Việt Nam vào trong việc lập kế hoạch tổ chức thi công và triển khai tổ chức công trường một cách cơ bản các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp. |
| CLO9 | Thể hiện ý thức và tác phong làm việc theo phong cách công nghiệp, năng động sáng tạo. |

4.Mô tả tóm tắt nội dung học phần

Môn học này là phần tiếp theo của kết cấu thép 1. Môn học này trình bày các kiến thức cần thiết để thiết kế kết cấu thép các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp như:Nhà công nghiệp, nhà cao tầng, kết cấu thép bàn, tháp, trụ, kết cấu thép ứng suất trước.

5. Mối liên hệ giữa CĐR HP (CLO) với CĐR CTĐT (PLO)

Mức độ đóng góp, hỗ trợ của CLO đối với PLO được xác định cụ thể như sau:

- I (Introduced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức giới thiệu/bắt đầu

- R (Reinforced ) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức nâng cao hơn mức bắt đầu, có nhiều cơ hội được thực hành, thí nghiệm, thực tế,…

- M (Mastery) – CLO có hỗ trợ cao đạt được PLO và ở mức thuần thục/thông hiểu

Bảng 5.1.Mối liên hệ của CĐR HP (CLO) đến CĐR của CTĐT (PLO)

| PLO | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLO1 |  | R | M | R | R |  |  |  |  |  |  |  |
| CLO2 |  | R | M | R | R |  |  |  |  |  |  |  |
| CLO3 |  | R | M | R | R | R |  |  |  |  |  |  |
| CLO4 |  | R | M | R | R | R |  |  |  |  |  |  |
| CLO5 |  | R | M | R | R | R |  |  |  |  |  |  |
| CLO6 |  | R | M | R | R | R |  |  |  |  |  |  |
| CLO7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M |  |  |
| CLO8 | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CLO9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R | R |

6. Đánh giá HP

  - Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá của HP

Bảng 6.1. Ma trận Chuẩn đầu ra học phần

| Phần trăm đánh giá |  | 10% | 30% | 60% | Khảo sát |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chuẩn đầu ra học phần |  | Chuyên cần/ hoạt động trên lớp | Kiểm tra giữa kỳ | Kiểm tra cuối kỳ |  |
| CLO1 | Mô tả được các biện pháp thi công khả thi trong thi công phần ngầm và phần thân |  | X |  | X |
| CLO2 | Hiểu sâu cấu tạo kỹ thuật thi công các cấu kiện cơ bản phần ngầm và phần thân |  | X | X | X |
| CLO3 | Hiểu sâu cấu tạo kỹ thuật thi công công tác cốp pha các cấu kiện cơ bản |  | X | X | X |
| CLO4 | Tính toán được khối lượng đất đào, đất đắp chính xác |  | X | X | X |
| CLO5 | Tính toán và kiểm tra cốp pha đà giáo cho các bộ phận. |  |  | X |  |
| CLO6 | Lên được tiến độ thi công cho một công trình thực tế. |  |  | X |  |
| CLO7 | Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và làm việc nhóm | X |  |  | X |
| CLO8 | Cập nhật thường xuyên và sử dụng các tiêu chuẩn mới ở Việt Nam vào trong việc lập kế hoạch tổ chức thi công và triển khai tổ chức công trường một cách cơ bản các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp. |  |  |  |  |
| CLO9 | Thể hiện ý thức và tác phong làm việc theo phong cách công nghiệp, năng động sáng tạo. | X |  |  | X |

Bảng 6.2. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của SV ở HP

| Thành phần đánh giá | Trọng số | Bài đánh giá | Trọng số con | Rubric (đánh dấu X nếu có) | Lquan đến CĐR nào ở bảng 4.1 | HD PP đánh giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| A1. Chuyên cần | 10% | Tham gia các buổi học | 7% |  |  | - Điểm danh |
|  |  | Phát biểu, xây dựng bài trên lớp | 3% |  | CLO9 | - Đánh giá hoạt động trên lớp (phát biểu, làm bài tập) |
| A2. Đánh giá giữa kỳ | 30% | Bài kiểm tra giữa kỳ |  | X | CLO1 CLO2 CLO3 CLO4 | - GV ra đề thi giữa kỳ - Đánh giá điểm theo đáp án |
| A3. Đánh giá cuối kỳ | 60% | Bài kiểm tra cuối kỳ |  | X | CLO2 CLO3 CLO4 CLO5 CLO6 | - GV ra đề thi cuối học kỳ - Đánh giá điểm theo đáp án |

  - Chính sách đối với HP

SV tham dự >=80% số buổi của HP. Nếu nghỉ >20% số buổi sẽ không được dự thi kết thúc HP. Điểm chuyên cần ≥4 điểm (theo thang điểm 10) và điểm kiểm tra giữa kỳ không bị điểm liệt (0 điểm) đồng thời hoàn thành nghĩa vụ học phí mới được dự thi kết thúc học phần.

7.Kế hoạch và nội dung giảng dạy HP

Bảng 7.1. Nội dung và kế hoạch giảng dạy của học phần

| STT/ Tuần | Nội dung học phần | Số tiết |  |  | CĐR HP | PP dạy học | Nhiệm vụ sinh viên | Nội dung đánh giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | LT | ĐA/BTL/ TL/TN/TH | TT/ TQ |  |  |  |  |
| 1 | Chương 1: Giao nhiệm vụ thực hiện 1.1 Phân tích số liệu. |  | 1 |  | CLO1 CLO2 CLO3 | Thuyết giảng; Hướng dẫn cách thức thực hiện | 1.2. Triển khai các thông số của đề bài | A1 |
| 2 | Chương 1: Giao nhiệm vụ thực hiện 2.1 Lựa chọn các giải pháp thi công khả thi cho các phần: thi công phần ngầm, phần thân. |  | 1 |  | CLO1 CLO4 CLO5 CLO6 | Thuyết giảng; Hướng dẫn cách thức thực hiện | 2.2 Tìm hiểu và đọc lại các lý thuyết liên quan đến đồ án. | A1 |
| 3 | Chương 3: Duyệt bài phần khối lượng vật tư, thiết bị, máy móc 3.1 Tính khối lượng vật tư, thiết bị và máy móc cần thiết |  | 1 |  | CLO4 CLO5 CLO6 CLO8 | Thuyết giảng; Hướng dẫn thực hiện | 3.2. Tính toán theo trường hợp cụ thể của đề bài. | A1 |
| 4 | Chương 4: Tính toán khối lượng tổng thể & cấu tạo các loại cốp pha giàn giáo cần thiết 4.1 Tính toán khối lượng đất và lập các giải pháp thi công phần ngầm |  | 1 |  | CLO4 CLO5 CLO6 CLO8 | Thuyết giảng; Hướng dẫn thực hiện | 4.2 Thực hiện các phần đã duyệt và chuẩn bị các phần kế tiếp | A1 |
| 5 | Chương 4: Tính toán khối lượng tổng thể & cấu tạo các loại cốp pha giàn giáo cần thiết (tt) 4.3 Cấu tạo cốp pha móng và lập biện pháp thi công phần ngầm. |  | 1 |  | CLO4 CLO5 CLO6 CLO8 | Thuyết giảng; Hướng dẫn thực hiện | 4.4 Thực hiện các phần đã duyệt và chuẩn bị các phần kế tiếp | A1 |
| 6 | Chương 4: Tính toán khối lượng tổng thể & cấu tạo các loại cốp pha giàn giáo cần thiết (tiếp theo) 4.5 Lên các phương án cấu tạo và tính toán cốp pha của các bộ phận chủ yếu kết cấu công trình |  | 1 |  | CLO4 CLO5 CLO6 CLO8 | Thuyết giảng; Hướng dẫn thực hiện | 4.6 Thực hiện các phần đã duyệt và chuẩn bị các phần kế tiếp. |  |
| 7 | Chương 4: Tính toán khối lượng tổng thể & cấu tạo các loại cốp pha giàn giáo cần thiết (tiếp theo) 4.7 Lập các biện pháp thi công đúc bêtông toàn khối |  | 1 |  | CLO4 CLO5 CLO8 | Thuyết giảng; Hướng dẫn thực hiện | 4.8 Thực hiện các phần đã duyệt và chuẩn bị các phần kế tiếp. | A1, A2 A3 |
| 8 | Chương 4: Tính toán khối lượng tổng thể & cấu tạo các loại cốp pha giàn giáo cần thiết (tiếp theo) 4.9 Chọn các phương tiện vận chuyển ngang, vận chuyển lên cao và máy móc chế, trộn bêtông |  | 1 |  | CLO4 CLO5 CLO6 CLO8 | Thuyết giảng; Hướng dẫn thực hiện | 4.10 Thực hiện các phần đã duyệt và chuẩn bị các phần kế tiếp. | A1, A2 A3 |
| 9 | Chương 5: Lập tiến độ thi công & tổ chức tổng mặt bằng 5.1 Lập các biện pháp tổ chức thi công toàn công trình |  | 1 |  | CLO4 CLO5 CLO6 CLO8 | Thuyết giảng; Hướng dẫn thực hiện | 5.2 Thực hiện các phần đã duyệt và chuẩn bị các phần kế tiếp. | A1, A2 A3 |
| 10 | Chương 5: Lập tiến độ thi công & tổ chức tổng mặt bằng 5.3 Xác định lịch thời gian và nhu cầu nhân-tài-vật lực |  | 1 |  | CLO4 CLO5 CLO6 CLO8 | Thuyết giảng; Hướng dẫn thực hiện | 5.4 Thực hiện các phần đã duyệt và chuẩn bị các phần kế tiếp | A1, A2 A3 |
| 11 | Chương 5: Lập tiến độ thi công & tổ chức tổng mặt bằng (tiếp theo) 5.5 Chọn phướng án tổ chức mặt bằng thi công |  | 4 |  | CLO4 CLO5 CLO6 CLO8 | Thuyết giảng; Hướng dẫn thực hiện | 5.6 Thực hiện các phần đã duyệt và chuẩn bị các phần kế tiếp |  |
| 12 | Chương 5: Lập tiến độ thi công & tổ chức tổng mặt bằng (tiếp theo) 5.7 Thể hiện bản vẽ tổ chức mặt bằng thi công |  | 4 |  | CLO4 CLO5 CLO8 | Thuyết giảng; Hướng dẫn thực hiện | 5.8 Thực hiện các phần đã duyệt | A2 A3 |
| 13 | Chương 6: Hoàn thiện thuyết minh và bản vẽ 5.9 Hướng dẫn sinh viên hoàn thiện các phần còn lại |  | 4 |  | CLO4 CLO5 CLO8 | Thuyết giảng; Hướng dẫn thực hiện | 6.1 Thực hiện các phần đã duyệt | A2 A3 |
| 14 | Chương 6: Hoàn thiện thuyết minh và bản vẽ 6.3 hoàn thiện đồ án |  | 4 |  | CLO4 CLO5 CLO8 | Thuyết giảng; Hướng dẫn thực hiện | 6.4 hoàn thiện toàn bộ các phần của đồ án | A2 A3 |
| 15 | Bảo vệ đồ án Kiểm tra kiến thức sinh viên đã thực hiện trong đồ án |  | 4 |  | CLO1 CLO4 CLO5 CLO8 |  |  | A3 |

8. Học liệu:

Bảng 8.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo

| TT | Tên tác giả | Năm XB | Tên sách, giáo trình, tên bài báo, văn bản | NXB, tên tạp chí/ nơi ban hành |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Giáo trình chính |  |  |  |
| 1 | Lê Kiều | 1996 | Kỹ thuật thi công – Tập 1,1 | NXB Khoa học & Kỹ thuật |
| 2 | Văn Kiểm | 2004 | Thi công bê tông | NXB ĐH Quốc gia |
| II. | Sách, giáo trình tham khảo |  |  |  |
| 3 | Nguyễn Tấn Quý | 2001 | Giáo trình công nghệ bê tông xi măng | NXB Giáo dục |
| 4 | Phạm Hùng, Trần Như Đính | 1995 | Ván khuôn và dàn giáo | NXB Xây dựng |

Bảng 8.2. Danh mục địa chỉ Website hữu ích cho học phần

| TT | Nội dung tham khảo | Link website | Ngày cập nhật |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đồ án thi công-ĐH Kiến trúc Hà Nội | http://hauedu.blogspot.com/2016/01/o-thi-cong-1-ai-hoc-kien-truc-ha-noi.html |  |
| 2 | Đồ án kỹ thuật thi công | https://tailieu.vn/tag/do-an-ky-thuat-thi-cong.html |  |

9. Holistic Rubric

| CĐR | Tiêu chí | Tỷ lệ (%) |  | Mức độ đạt chuẩn quy định |  |  |  |  |  | Trọng số |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | MỨC F (0-3.9) | MỨC D (4.0-5.4) | MỨC C (5.5-6.9) | MỨC B (7.0-8.4) | MỨC A (8.5-10) |  |  |
|  | Đánh giá chuyên cần |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tham dự lớp học | 70 |  | Vắng từ 20% số buổi trở lên | Đi học trễ từ 20% số buổi trở lên hoặc vắng 15% số buổi. | Đi học trễ từ 15% số buổi trở lên hoặc vắng 10% số buổi. | Đi học đầy đủ, có đi học trễ < 10% số buổi | Đi học đầy đủ, đúng giờ | 10% |  |
| CLO6 | Mức độ tích cực | 30 |  | Không đặt câu hỏi, phát biểu trong khóa học, hoặc 2 lần bị nhắc làm việc riêng trong giờ học. | < 3 lần đặt câu hỏi, phát biểu trong khóa học, hoặc bị GV nhắc làm việc riêng trong giờ học < 2 lần | < 3 lần đặt câu hỏi, phát biểu trong khóa học | Từ 3 đến 6 lần đặt câu hỏi, phát biểu trong khóa học | >6 lần đặt câu hỏi, phát biểu trong khóa học |  |  |
|  | Kiểm tra giữa kỳ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CLO1 CLO2 CLO3 CLO4 | Đề thi theo hình thức tự luận (được sử dụng tài liệu) |  | 100 | Đạt được điểm < 4,0 theo đáp án điểm kiểm tra | Đạt được điểm 4,0-5,4 theo đáp án điểm kiểm tra | Đạt được điểm 5,5-6,9 theo đáp án điểm kiểm tra | Đạt được điểm 7,0-8,4 theo đáp án điểm kiểm tra | Đạt được điểm > 8,5 theo đáp án điểm kiểm tra | 30% |  |
|  | Kiểm tra cuối kỳ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CLO2 CLO3 CLO4 CLO5 CLO6 | Đề thi theo hình thức thi viết (Trắc nghiệm, Tự luận, hoặc Trắc nghiệm kết hợp với tự luận) |  | 100 | Đạt được điểm < 4,0 theo đáp án điểm kiểm tra | Đạt được điểm 4,0-5,4 theo đáp án điểm kiểm tra | Đạt được điểm 5,5-6,9 theo đáp án điểm kiểm tra | Đạt được điểm 7,0-8,4 theo đáp án điểm kiểm tra | Đạt được điểm > 8,5 theo đáp án điểm kiểm tra | 60% |  |

Bình Thuận, ngày….tháng….năm 2021. Trưởng khoa; Người biên soạn.

ThS. Trần Lê Anh