| TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| KHOA KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ | Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc |

| CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC |  |  |
| --- | --- | --- |
| Trình độ đào tạo: Đại học | Ngành: Kỹ thuật Xây dựng | Mã số: 7580201 |

| ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN KỸ THUẬT THI CÔNG - 1. Thông tin chung về HP |  |
| --- | --- |
| - Mã học phần: 220169 | 1.2 Tên học phần: Kỹ Thuật Thi Công |
| 1.3 Ký hiệu học phần: ………… | Tên tiếng anh: |
| 1.4 Số tín chỉ | 03 tín chỉ |
| 1.5 Phân bố thời gian |  |
| - Lý thuyết: | 30 tiết |
| - Thực hành: | 30 tiết |
| - Tự học: | 90 tiết |
| 1.6 Giảng viên giảng dạy |  |
| Giảng viên giảng dạy chính: | ThS. Nguyễn Hữu Hoài Chương |
| Giảng viên cùng giảng dạy: | KS. Trần Văn Vinh |
| 1.7. Quan hệ với các HP khác |  |
| - Học phần tiên quyết: | Không có |
| - Học phần học trước: | Không có |
| - Học phần song hành: | Không có |

2. Mô tả tóm tắt nội dung học phần

Học phần gồm những nội dung sau:

- Phân loại đất, tính toán khối lượng đất, biện pháp thi công công tác đất;

- Biện pháp thi công cọc đóng, cọc ép, cọc nhồi;

- Biện pháp thi công ván khuôn, cốt thép và bê tông các cấu kiện trong công trình.

3. Mục tiêu học phần

3.1. Về kiến thức

Học phần này trang bị cho sinh viên:

- Phân biệt cấp đất, các loại công tác đất, tính toán khối lượng đất trong thi công đất.

- Định vị công trình, giác móng hố đào, lập biện pháp thi công cọc đóng, cọc ép, cọc  nhồi.

- Tính toán khả năng chịu lực của ván khuôn, vẽ cấu tạo ván khuôn, lập biện pháp thi công ván khuôn.

- Tính toán khối lượng cốt thép, tính chiều dài cắt thép, biện pháp gia công cốt thép, kiểm tra nghiệm thu thép.

- Tính toán khối lượng bê tông, xác định thành phần cấp phối bê tông, lập biện pháp thi công và nghiệm thu bê tông.

3.2. Về kỹ năng

- Phân tích và lựa chọn biện pháp thi công đất: đào đất, đắp đất, san đất;

- Tính toán chọn máy ép cọc, máy đóng cọc, máy khoan cọc nhồi; chọn được sơ đồ thi công cọc, kỹ thuật thi công cọc;

- Tính toán khả năng chịu lực, độ võng của các loại ván khuôn;

- Lập biện pháp thi công ván khuôn, cốt thép, bê tông cho các cấu kiện móng, cột, dầm sàn, cầu thang…

3.3. Về thái độ

- Sinh viên yêu thích và hứng thú với học phần Kỹ thuật thi công ;

- Sinh viên có thái độ nghiêm túc, cầu tiến trong quá trình học tập và nghiên cứu;

- Hình thành tư duy phản biện, năng lực tự học và tự nghiên cứu khoa học;

- Hình thành thói quen vận dụng lý thuyết vào giải quyết các vấn đề trong thực tiễn.

4. Chuẩn đầu ra (CĐR) của HP

Bảng 4.1. Chuẩn đầu ra của học phần

| Ký hiệu CĐR HP | Mô tả nội dung chuẩn đầu ra CLO |
| --- | --- |
| CLO1 | Lập biện pháp thi công đất: Đào đất, đắp đất, đầm đất |
| CLO2 | Lập biện pháp thi công cọc: Cọc đóng, cọc ép, cọc nhồi |
| CLO3 | Thiết kế các loại ván khuôn đà giáo cho các cấu kiện trong công trình |
| CLO4 | Lập biện pháp thi công ván khuôn, cốt thép, bêtông cho các cấu kiện trong công trình |
| CLO5 | Khả năng tự học, trung thực, trách nhiệm và cầu tiến. |

5. Mối liên hệ giữa CLO với CĐR của chương trình đào tạo (PLO)

Bảng 5.1. Mối liên hệ của CLO đến PLO

| PLOs CLOs | PLO 1 | PLO 2 | PLO 3 | PLO 4 | PLO 5 | PLO 6 | PLO 7 | PLO 8 | PLO 9 | PLO 10 | PLO 11 | PLO 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLO1 |  | R | R |  |  |  |  | R | H |  | I |  |
| CLO2 |  | R | R |  |  |  |  | R | H |  | I |  |
| CLO3 |  | R | R |  |  |  |  | R | H |  | R |  |
| CLO4 |  | R | R |  |  |  |  | R | H |  | R |  |
| CLO5 |  | M | M |  |  |  |  | R | H |  |  | R |
| Tổng hợp |  | M | M |  |  |  |  | R | H |  | R | R |

Mức độ đóng góp, hỗ trợ của CLO đối với PLO được xác định cụ thể như sau:

- I (Introduced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức giới thiệu/bắt đầu

- R (Reinforced ) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức nâng cao hơn mức bắt đầu, có nhiều cơ hội được thực hành, thí nghiệm, thực tế,…

- M (Mastery) – CLO có hỗ trợ cao đạt được PLO và ở mức thuần thục/thông hiểu

6. Đánh giá HP

  - Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá của HP

Bảng 6.1. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của sinh viên

| Thành phần đánh giá | Trọng số | Bài đánh giá | Trọng số con | Rubric (đánh dấu X nếu có) | Lquan đến CĐR nào ở bảng 4.1 | HD PP đánh giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| A1. Nhận thức, thái độ | 10% | Đánh giá nhận thức và thái độ | 100% |  | CLO5 | Theo quy định |
| A2. Chuyên cần | 10% | Đánh giá chuyên cần | 100% |  | CLO5 | Theo quy định |
| A3. Đánh giá giữa kỳ | 20% | Kiểm tra giữa kỳ | 100% |  | CLO1 CLO2 CLO3 CLO4 CLO5 | Tiêu chí đánh giá bài thi: theo đáp án của giảng viên ra đề |
| A4. Thi kết thúc học phần | 60% | Bài thi kết thúc học phần tự luận (90 phút) | 100% |  | CLO1 CLO2 CLO3 CLO4 CLO5 | Tiêu chí đánh giá bài thi: theo đáp án của giảng viên ra đề |

6.2. Điều kiện dự thi kết thúc HP

Sinh viên dự lớp>=80% tổng số tiết của HP. Nếu nghỉ >20% tổng số tiết/giờ của HP sẽ không được dự thi kết thúc HP.

7. Kế hoạch và nội dung giảng dạy HP

Bảng 7.1. Nội dung và kế hoạch giảng dạy của học phần

| STT/ Tuần | Nội dung học phần | Số tiết |  |  | CĐR HP | PP dạy học | Nhiệm vụ sinh viên | Nội dung đánh giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | LT | ĐA/BTL/ TL/TN/TH | TT/ TQ |  |  |  |  |
| 1 | Chương 1. Công tác thi công đất 1.1. Khái niệm 1.2. Các dạng công trình đất, công tác đất 1.3. Phân loại cấp đất 1.3.1. Khái niệm 1.3.2. Phân loại cấp đất 1.4. Một số tính chất của đất ảnh hưởng đến thi công 1.4.1. Khối lượng thể tích của đất 1.4.2. Độ ẩm của đất 1.4.3. Độ dốc tự nhiên của mái đất | 4 |  |  | CLO1 CLO5 | Thuyết giảng | Đọc trước Chương 1, tài liệu [1] - Tham khảo chương 1 tài liệu [3] | A1 A2 A3 A4 |
| 2 | 1.5. Tính khối lượng đất 1.5.1. Công trình tập trung, 1.5.2. Công trình chạy dài 1.5.3. Tính khối lượng san nền theo một cao trình cho trước. Bài tập | 4 |  |  | CLO1 CLO5 | Thuyết giảng; Giải thích cụ thể | Đọc trước Chương 1, tài liệu [1] - Tham khảo chương 1 tài liệu [3] | A1 A2 A3 A4 |
| 3 | 1.6. Định vị giác móng 1.6.1. Định vị công trình gần công trình có sẵn 1.6.2. Gửi mốc và bảo quản mốc 1.6.3. Giác móng công trình 1.7. Thi công đào, đắp, đầm đất 1.7.1. Đào đất bằng thủ công 1.7.2. Đào đất bằng máy | 4 |  |  | CLO1 CLO5 | Thuyết giảng; Giải thích | Đọc trước Chương 1, tài liệu [1] - Tham khảo chương 2 tài liệu [3] | A1 A2 A3 A4 |
| 4 | 1.7.3. Thi công đắp đất 1.7.4. Thi công đầm đất bằng máy | 4 |  |  | CLO1 CLO5 | Thuyết giảng; Giải thích | Đọc trước Chương 1, tài liệu [1] - Tham khảo chương 4 tài liệu [3] | A1 A2 A3 A4 |
| 5 | Chương 2. Công tác thi công cọc BTCT 2.1. Thi công ép cọc BTCT 2.1.1. Khái niệm, các phương pháp ép cọc 2.1.2. Các quá trình ép cọc 2.2. Thi công đóng cọc BTCT 2.2.1. Qui trình đóng cọc 2.2.2. Các sự cố khi đóng, ép cọc | 4 | 4 |  | CLO2 CLO5 | Thuyết giảng; Giải thích | Đọc trước Chương 2, tài liệu [1] - Tham khảo chương 6 tài liệu [3] | A1 A2 A3 A4 |
| 6 | 2.3. Thi công cọc khoan nhồi 2.3.1. Các dạng cọc khoan nhồi 2.3.2. Cọc thí nghiệm 2.3.3. Các bước thi công cọc KN theo PP khoan trong dung dịch | 2 | 4 |  | CLO2 CLO5 | Thuyết giảng; Giải thích | Đọc trước Chương 2, tài liệu [1] - Tham khảo chương 6 tài liệu [2] | A1 A2 A4 |
| 7 | * Thi giữa học phần Chương 3. Công tác ván khuôn, đà giáo 3.1. Mục đích, yêu cầu 3.2. Phân loại 3.2.1. Phân loại ván khuôn 3.2.2. Cột chống, đà đỡ 3.2.3. Giáo thao tác | 2 | 4 |  | CLO3 CLO5 | Thuyết giảng; Giải thích | Đọc trước Chương 3, tài liệu [1] - Tham khảo chương 8 tài liệu [3] | A1 A2 A4 |
| 8 | 3.3. Cấu tạo VK một số bộ phận công trình 3.3.1. Ván khuôn móng 3.3.2. Ván khuôn cột 3.3.3. Ván khuôn dầm, sàn | 2 | 8 |  | CLO3 CLO5 | Thuyết giảng; Giải thích | Đọc trước Chương 3, tài liệu [1] - Tham khảo chương 8 tài liệu [3] | A1 A2 A4 |
| 9 | 3.3. Cấu tạo VK một số bộ phận công trình ( tt) 3.3.4. Ván khuôn tường 3.3.5.Ván khuôn cầu thang | 2 | 4 |  | CLO3 CLO5 | Thuyết giảng; Giải thích | Đọc trước Chương 3, tài liệu [1] - Tham khảo chương 8 tài liệu [3] | A1 A2 A4 |
| 10 | 3.4. Tính toán thiết kế ván khuôn 3.4.1. Xác định tải trọng tác dụng ván khuôn 3.4.2. Tính toán Ván khuôn | 4 |  |  | CLO3 CLO5 | Thuyết giảng; Giải thích | Đọc trước Chương 3, tài liệu [1] - Tham khảo chương 8 tài liệu [3] | A1 A2 A4 |
| 11 | 3.4. Tính toán thiết kế ván khuôn (tt) 3.4.3. Kiểm tra ổn định cột chống 3.5. Kiểm tra nghiệm thu ván khuôn, đà giáo 3.6. Tháo dỡ ván khuôn 3.6.1. Thời gian tháo dỡ 3.6.2. Yêu cầu kỹ thuật | 6 | 4 |  | CLO3 CLO4 CLO5 | Thuyết giảng; Giải thích | Đọc trước Chương 3, tài liệu [1] | A1 A2 A4 |
| 12 | Chương 4. Công tác cốt thép 4.1. Đặc điểm, yêu cầu, phân loại 4.1.1. Đặc điểm 4.1.2. Yêu cầu chung 4.1.3. Phân loại thép 4.2. Gia công, lắp đặt cốt thép 4.2.1. Gia công cốt thép 4.2.2. Lắp đặt cốt thép | 4 | 8 |  | CLO4 CLO5 | Thuyết giảng; Giải thích | Đọc trước Chương 4, tài liệu [1] - Tham khảo chương 9 tài liệu [3] | A1 A2 A4 |
| 13 | 4.2.3. Lắp đặt thép một số CK 4.3. Kiểm tra nghiệm thu cốt thép Chương 5. Công tác bêtông 5.1. Vật liệu dùng cho bêtông (tham khảo) 5.2. Trộn bêtông 5.2.1. Xác định cấp phối BT 5.2.2. Yêu cầu đối với vữa bê tông 5.2.3. Trộn vữa bê tông | 6 | 8 |  | CLO4 CLO5 | Thuyết giảng; Giải thích | Đọc trước Chương 4, tài liệu [1] - Tham khảo chương 9 tài liệu [3] | A1 A2 A4 |
| 14 | 5.3. Vận chuyển bêtông 5.3.1. Yêu cầu 5.3.2.Vận chuyển ở cự ly lớn 5.3.3. Vận chuyển ở cự ly gần (trong phạm vi công trường) 5.4. Đổ bê tông và mạch ngừng 5.4.1. Công tác chuẩn bị 5.4.2. Nguyên tắc đổ bê tông 5.4.3. Đổ bê tông một số kết cấu 5.4.4. Mạch ngừng thi công BT | 4 |  |  | CLO4 CLO5 | Thuyết giảng; Giải thích | Đọc trước Chương 5, tài liệu [1] - Tham khảo chương 10 tài liệu [3] | A1 A2 A4 |
| 15 | 5.5. Đầm bêtông 5.5.1. Mục đích, yêu cầu, nguyên lý đầm 5.5.2. Phương pháp đầm 5.6. Bảo dưỡng bêtông 5.6.1. Bản chất của bảo dưỡng 5.6.2. Thời gian bảo dưỡng 5.6.3. Phương pháp bảo dưỡng 5.7. Kiểm tra, nghiệm thu và sửa chữa kết cấu bêtông 5.7.1. Kiểm tra, nghiệm thu 5.7.2. Sửa chữa khuyết tật bê tông | 4 | 4 |  | CLO4 CLO5 | Thuyết giảng; Giải thích | Chương 5, tài liệu [1] - Tham khảo chương 10 tài liệu [3] | A1 A2 A4 |

8. Học liệu:

Bảng 8.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo TT; Tên tác giả; Năm XB; Tên sách, giáo trình, tên bài báo, văn bản; NXB, tên tạp chí/ nơi ban hành. I; Giáo trình chính. 1; Nguyễn Thanh Hải; 2020; Tài liệu giảng dạy (lưu hành nội bộ); Trường Đại học Xây dựng Miền Trung. 2; Lê Đình Vinh; Tài liệu giảng dạy Kỹ thuật thi công lắp ghép (Lưu hành nội bộ); Trường Đại học Xây dựng Miền Trung.. 3; Đỗ Đình Đức và Lê Kiều; 2006; Kỹ thuật thi công (Tập 2); Nhà xuất bản Xây dựng HN. II; Sách, giáo trình tham khảo. 4; Tiêu chuẩn Quốc gia; TCVN 4447:1987 Công tác đất – Quy phạm Thi công và nghiệm thu; Nhà xuất bản Xây dựng Hà Nội.. 5; Tiêu chuẩn Quốc gia; TCVN 4453:1995 Kết cấu bê tông và BTCT toàn khối – Quy phạm thi công, nghiệm thu; Nhà xuất bản Xây dựng Hà Nội.. 6; PGS.TS. Nguyễn Đình Thám, TS. Trần Hồng Hải, ThS. Cao Thế Trực; 2015; Công tác đất, Cọc và thi công bê tông tại chỗ; Nhà Xuất Bản Khoa học & kỹ thuật. 7; Bùi Mạnh Hùng; 2014; Ván khuôn và dàn giáo trong thi công xây dựng; Nhà xuất bản Xây dựng. Bảng 8.2. Danh mục địa chỉ Website hữu ích cho học phần TT; Nội dung tham khảo; Link website; Ngày cập nhật. 1; Tài liệu: Tài liệu Kỹ thuật thi công, xây dựng; http://thuviendientu.muce.edu.vn/ https://vietbooks.info/forums/ky-thuat-xay-dung.170/; Truy cập ngày 07/07/2020. 2; Tiêu chuẩn xây dựng; https://vanbanphapluat.co/linh-vuc/xay-dung?l=tieu-chuan-viet-nam; Truy cập ngày 07/07/2020. 3; Thiết bị máy, ván khuôn; http://thietbi.hoaphat.com.vn/language/vi/danh-muc-san-pham/thiet-bi-xay-dung/cop-pha/ http://fuviformwork.com/vi/gioi-thieu/; Truy cập ngày 07/07/2020. 9. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy Bảng 9.1. Cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ giảng dạy TT; Danh mục cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ, phần mềm,….; Đơn vị tính; Số lượng; Phục vụ cho nội dung học phần. I; Cơ sở vật chất. 1; Phòng học lý thuyết 50 chỗ; phòng; 01 phòng/01 lớp HP; Cả học phần. II; Thiết bị. 1; Tivi Panasonic 75in; cái; 01 cái/lớp HP; Cả học phần. Bình Thuận, ngày….tháng 07 năm 2024 TRƯỞNG KHOA ( Ký & ghi rõ họ tên ); NGƯỜI BIÊN SOẠN ( Ký & ghi rõ họ tên ).

ThS. Nguyễn Hữu Hoài Chương