| TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| KHOA KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ | Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc |

| CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC |  |  |
| --- | --- | --- |
| Trình độ đào tạo: Đại học | Ngành: Kỹ thuật xây dựng | Mã số: 7580201 |

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

ĐỒ ÁN – KỸ THUẬT THI CÔNG

1. Thông tin chung về HP

| - Mã học phần: 220224 | - Tên học phần: Đồ án – Kỹ Thuật Thi Công |
| --- | --- |
| - Ký hiệu học phần: | - Tên tiếng Anh: |
| - Số tín chỉ: | 01 tín chỉ |
| - Phân bố thời gian: |  |
| - Lý thuyết: |  |
| - Đồ án: | 30 tiết |
| - Tự học: | 60 tiết |
| - Các giảng viên phụ trách học phần: |  |
| - Giảng viên phụ trách chính: | Ths. Nguyễn Hữu Hoài Chương |
| - Danh sách giảng viên cùng giảng dạy: | KS. Trần Văn Vinh |
| - Điều kiện tham gia học phần: |  |
| - Học phần tiên quyết: | Không có |
| - Học phần học trước: | Không có |
| - Học phần song hành: | Kỹ Thuật Thi Công |

2. Mô tả tóm tắt nội dung học phần

Học phần Đồ án Kỹ thuật thi công  là học phần chuyên ngành nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức về thiết kế, biện pháp kỹ thuật thi công đất, bê tông, ván khuôn, cốt thép.

3. Mục tiêu học phần

3.1. Về kiến thức

- Lập được biện pháp thi công công trình BTCT từ cấp II đến cấp VI

- Phân tích lựa chọn biện pháp thi công đất, thi công cọc BTCT, thi công ván khuôn, cốt thép và bê tông.

- Tính toán khối lượng đất, ván khuôn, cốt thép, bê tông.

- Thiết kế, tính toán khả năng chịu lực ván khuôn cho các bộ phận công trình.

- Tính toán năng suất máy, lựa chọn máy thi công đất, máy trộn bê tông.

- Kiểm tra, nghiện thu công tác đất, công tác cọc, công tác VK, cốt thép, bê tông.

- Lập biện pháp an toàn lao động khi thi công.

3.2. Về kỹ năng

- Kỹ năng phân tích, lựa chọn, thiết kế biện pháp thi công đất.

- Lập biện pháp thi công cọc: cọc đóng, cọc ép, cọc nhồi.

- Định vị công trình, giác móng đào đất móng.

- Tính toán thiết kế ván khuôn các bộ phận trong công trình

- Chọn biện pháp thi công thép, bê tông cho móng cột, dầm sàn, cầu thang, bể nước.

- Thể hiện bản vẽ khớp với thuyêt minh tính toán.

- Có kỹ năng tư duy, tự học, làm việc theo nhóm.

- Có kỹ năng diễn đạt, trình bày các vấn đề khoa học và kết nối được kiến thức trong phạm vi học phần hoặc giữa các học phần có liên quan nhau.

3.3. Về thái độ

- Có thái độ nghiêm túc, đi học đầy đủ, duyệt bài đúng kế hoạch.

- Xem đồ án mẫu, đọc lại lý thuyết Kỹ thuật thi công .

- Đọc tài liệu, xem hình ảnh, phim liên quan đến nội dung đồ án.

4. Chuẩn đầu ra (CĐR) của HP

Bảng 4.1. Chuẩn đầu ra của học phần

| Ký hiệu CĐR HP | Mô tả nội dung chuẩn đầu ra CLO |
| --- | --- |
| CLO1 | Phân tích, tính toán và lựa chọn biện pháp thi công đất, cọc, ván khuôn, cốt thép. |
| CLO2 | Tính toán khả năng chịu lực ván khuôn, tính khối lượng, chọn máy thi công, biện pháp an toàn lao động. |
| CLO3 | Thể hiện thuyết minh và bản vẽ kỹ thuật thi công . |
| CLO4 | Liên hệ và kết nối được kiến thức trong phạm vi học phần hoặc các học phần có liên quan. |
| CLO5 | Tự học và nghiên cứu khoa học, có tính trung thực, trách nhiệm và cầu tiến. |

5. Mối liên hệ giữa CLO với CĐR của chương trình đào tạo (PLO)

Bảng 5.1. Mối liên hệ của CLO đến PLO

| PLOs CLOs | PLO 1 | PLO 2 | PLO 3 | PLO 4 | PLO 5 | PLO 6 | PLO 7 | PLO 8 | PLO 9 | PLO 10 | PLO 11 | PLO 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLO1 | L | M | M |  | M | M | M | M |  |  | M | M |
| CLO2 | L | M | M |  | M | M | M | M |  |  | M | M |
| CLO3 | L | M | M |  | M | M | M | M |  |  | M | M |
| CLO4 | M | M | M |  | L | L | L | M |  |  | M | M |
| CLO5 | M |  | M |  | L | M | L | M |  |  | M | H |
| Tổng hợp | L | M | M |  | M | M | M | M |  |  | M | M |

Ghi chú: Mức độ đóng góp của CLO vào PLO được xác định cụ thể:

L (Low) – CLO có đóng góp ít vào PLO

M (Medium) – CLO có đóng góp vừa vào PLO

H (High) – CLO có đóng góp nhiều vào PLO

6. Đánh giá HP

  - Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá của HP

Bảng 6.1. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của sinh viên

| Nội dung đánh giá | Trọng số | Nội dung/Phương pháp đánh giá thành phần | Trọng số | Tiêu chí đánh giá | CĐR HP | Hướng dẫn tiêu chí đánh giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1. Hướng dẫn đồ án | 30% | Đánh giá hướng dẫn đồ án | 100% | R3 | CLO1 CLO2 CLO3 CLO4 CLO5 | Căn cứ số lần duyệt bài và kết quả làm bài |
| A2. Bảo vệ đồ án | 70% | Bảo vệ - thi vấn đáp | 100% | R6 | CLO1 CLO2 CLO3 | Căn cứ kết quả bảo vệ |

6.2. Điều kiện dự thi kết thúc HP

Sinh viên phải được hướng dẫn, duyệt bài và hoàn thành tập thuyết minh với các bản vẽ theo yêu cầu. Nếu không đáp ứng sẽ không được dự thi kết thúc HP.

7.Kế hoạch và nội dung giảng dạy HP

Bảng 7.1. Nội dung và kế hoạch giảng dạy của học phần

| STT/ Tuần | Nội dung học phần | Số tiết |  |  | CĐR HP | PP dạy học | Nhiệm vụ sinh viên | Nội dung đánh giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | LT | ĐA/BTL/ TL/TN/TH | TT/ TQ |  |  |  |  |
| 1 | Phần A. HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN Chương 1. Nghiên cứu hồ sơ thiết kế kiến trúc, kết cấu công trình |  | 4 |  | CLO1 CLO5 | Hướng dẫn | Tài liệu: Hồ sơ công trình | A1 |
| 2 | Chương 2. Tính toán khối lượng công tác đất, Thi công cọc ép, cọc nhồi BTCT. |  | 4 |  | CLO1 CLO2 CLO4 CLO5 | Hướng dẫn | Tài liệu [1], [2], Hồ sơ công trình | A1 |
| 3 | Chương 3. Tính toán thiết kế và cấu tạo ván khuôn: Mỗi sinh viên thiết kế lựa chọn 2 phương án VK cho dầm sàn (VK thép, nhựa, gỗ phủ phim, mặt gỗ-sườn thép) |  | 4 |  | CLO1 CLO2 CLO4 CLO5 | Hướng dẫn | Tài liệu [1], [2], Hồ sơ công trình | A1 |
| 4 | Chương 4. Tính toán khối lượng thi công (VK, cốt thép, bê tông) và tính toán chọn máy thi công |  | 4 |  | CLO1 CLO2 CLO4 CLO5 | Hướng dẫn | Tài liệu [1], [2], Hồ sơ công trình | A1 |
| 5 | Chương 5. Thể hiện biện pháp thi công bằng bản vẽ A1; số lượng bản vẽ 4 - 6 bản. |  | 4 |  | CLO2 CLO3 CLO4 CLO5 | Hướng dẫn | Tài liệu [1], [2], Hồ sơ công trình | A1 |
| 6 - 14 | Duyệt bài thuyết minh, bản vẽ: Thực hiện theo nhóm (kiểm tra thuyết minh, sửa bản vẽ từng sinh viên) |  | 36 |  | CLO1 CLO2 CLO3 CLO4 CLO5 | Hướng dẫn |  | A1 |
| 15 | Bảo vệ đồ án |  | 4 |  | CLO1 CLO2 CLO3 | Hướng dẫn |  | A2 |

8. Học liệu:2

Bảng 8.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo

| TT | Tên tác giả | Năm XB | Tên sách, giáo trình, tên bài báo, văn bản | NXB, tên tạp chí/ nơi ban hành |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Giáo trình chính |  |  |  |
| 1 | Nguyễn Thanh Hải, Bùi Kiến Tín, Lê Đình Vinh | 2016 | Giáo án bài giảng Học phần Kỹ thuật thi công 1 | (lưu hành nội bộ) |
| 2 | Lê Kiều | 1996 | Kỹ thuật thi công – Tập 1,2 | NXB Khoa học & Kỹ thuật |
| 3 | Văn Kiểm | 2004 | Thi công bê tông | NXB ĐH Quốc gia |
| II. | Sách, giáo trình tham khảo |  |  |  |
| 3 | Tiêu chuẩn Quốc gia | 2012 | TCVN 4447-2012 Công tác đất - Thi công và nghiệm thu. | Nhà xuất bản Xây dựng Hà Nội |
| 4 | Tiêu chuẩn Quốc gia | 2012 | TCVN 9361-2012 Công tác nền móng - Thi công và nghiệm thu. | Nhà xuất bản Xây dựng Hà Nội |
| 5 | Tiêu chuẩn Quốc gia | 1995 | TCVN 4453-95 Kết cấu bêtông và bêtông cốt thép toàn khối | Nhà xuất bản Xây dựng Hà Nội |

Bảng 8.2. Danh mục địa chỉ Website hữu ích cho học phần

| TT | Nội dung tham khảo | Link website | Ngày cập nhật |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đồ án thi công-ĐH Kiến trúc Hà Nội | http://hauedu.blogspot.com/2016/01/o-thi-cong-1-ai-hoc-kien-truc-ha-noi.html | 28/7/2020 |
| 2 | Đồ án kỹ thuật thi công | https://tailieu.vn/tag/do-an-ky-thuat-thi-cong.html | 28/7/2020 |

9. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy

Bảng 9.1. Cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ giảng dạy

| TT | Danh mục cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ, phần mềm,…. | Đơn vị tính | Số lượng | Phục vụ cho nội dung học phần |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Cơ sở vật chất |  |  |  |
| 1 | Phòng học lý thuyết | Phòng | 01 | Cả học phần |
| II | Thiết bị |  |  |  |
| 1 | Tivi | Bộ | 01 | Cả học phần |
| 2 | Máy tính cá nhân | Bộ | 01 | Cả học phần |

Bình Thuận, ngày….tháng 05.năm 2024. TRƯỞNG KHOA (Ký và ghi rõ họ tên); NGƯỜI BIÊN SOẠN (Ký và ghi rõ họ tên).

Ths. Nguyễn Hữu Hoài Chương