| TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| KHOA KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ | Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc |

| CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC |  |  |
| --- | --- | --- |
| Trình độ đào tạo: Đại học | Ngành: Kỹ thuật Xây dựng | Mã số: 7580201 |

| ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG - 1. Thông tin chung về HP |  |
| --- | --- |
| - Mã học phần: 220413 | - Tên học phần: Quản lý dự án xây dựng |
| - Ký hiệu học phần: | - Tên tiếng Anh: |
| - Số tín chỉ: | 02 tín chỉ |
| - Phân bố thời gian: |  |
| - Lý thuyết: | 30 tiết |
| - Thực hành: | 00 tiết |
| - Tự học: | 60 tiết |
| - Các giảng viên phụ trách học phần: |  |
| - Giảng viên phụ trách chính: | ThS. Lê Thị Bích Châu |
| - Danh sách giảng viên cùng giảng dạy: | KS. Trần Văn Vinh ThS. Phan Trần Ngọc Diễm |
| - Điều kiện tham gia học phần: |  |
| - Học phần tiên quyết: | Không có |
| - Học phần học trước: | Pháp luật xây dựng |
| - Học phần song hành: | Không có |

2. Mục tiêu HP

2.1. Mục tiêu chung

Sau khi học xong học phần này sinh viên có khả năng:

Học phần Quản lý dự án đầu tư xây dựng là học phần chuyên ngành nhằm cung cấp cho Sinh viên các kiến thức tổng quan về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, học phần có 6 chương bao gồm những nội dung sau: Các khái niệm cơ bản về quản lý dự án xây dựng; Xác định dự án xây dựng; Hoạch định, lập tiến độ dự án xây dựng; Theo dõi, kiểm soát dự án xây dựng; Giai đoạn thi công xây dựng; Kết thúc dự án xây dựng.

2.2. Mục tiêu HP cụ thể

2.2.1. Về kiến thức:

Sau khi kết thúc học phần sinh viên phải:

- Các quy trình thực hiện dự án xây dựng bắt đầu từ giai đoạn chuẩn bị, qua giai đoạn thiết kế và thi công, cho đến giai đoạn hoàn thành dự án;

- Các loại hợp đồng và các văn bản pháp luật liên quan đến quản lý dự án xây dựng;

- Cách hoạch định dự án xây dựng về tiến độ, chi phí;

- Các phương pháp theo dõi và kiểm soát dự án xây dựng;

- Cách quản lý các phát sinh, thay đổi trong quá trình thi công xây dựng và các công việc cần thực hiện khi kết thúc dự án.

2.2.2. Về kỹ năng:

- Hình thành trong sinh viên một số kỹ năng cơ bản về: Kiến thức cơ sở và chuyên môn trong lĩnh vực Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Tư duy học tập theo nhóm gắn liền với thực tế sản xuất;

- Có kỹ năng diễn đạt, trình bày các vấn đề khoa học và kết nối được kiến thức trong phạm vi học phần hoặc giữa các học phần có liên quan nhau.

2.2.3. Tự chủ và chịu trách nhiệm:

Có thái độ nghiêm túc, cầu tiến trong học tập và hình thành năng lực tự học, tự nghiên cứu.

3. Chuẩn đầu ra của HP “Kỹ thuật điện xây dựng”

Bảng 3.1. Chuẩn đầu ra (CĐR) của HP

Sau khi học xong học phần, SV có khả năng:

| Ký hiệu CĐR HP | Nội dung CĐR HP (CLO) |
| --- | --- |
| CLO1 | Biết và vận dụng được các Thông tư, Nghị định hiện hành về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình |
| CLO2 | Biết được quy trình và phương thức Quản lý dự án, phân tích được tính kinh tế lựa chọn dự án đầu tư |
| CLO3 | Biết hoạch định và lập tiến độ dự án xây dựng, theo dõi và kiểm soát được dự án xây dựng và các giai đoạn thi công xây dựng |
| CLO4 | Liên hệ và kết nối được kiến thức trong phạm vi học phần hoặc các học phần có liên quan |
| CLO5 | Tự học và nghiên cứu khoa học, có tính trung thực, trách nhiệm và cầu tiến |

4. Mô tả tóm tắt nội dung học phần

Học phần cung cấp thông tin cơ bản về công tác quản lý dự án đẩu tư xây dựng; các kiến thức về dự án,

quản lý dự án, đấu thầu, hợp đồng, tiến độ dự án; cách thức hoạch định, tổ chức, theo dõi, kiểm soát dự án.;

và phương pháp vận dụng các kiến thức, kỹ năng vào các bài tập cụ thể, nhằm phục vụ cho việc học tập

các học phần chuyên ngành tiếp theo trong chương trình đào tạo.

5. Mối liên hệ giữa CĐR HP (CLO) với CĐR CTĐT (PLO)

Mức độ đóng góp, hỗ trợ của CLO đối với PLO được xác định cụ thể như sau:

- I (Introduced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức giới thiệu/bắt đầu

- R (Reinforced ) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức nâng cao hơn mức bắt đầu, có nhiều cơ hội được thực hành, thí nghiệm, thực tế,…

- M (Mastery) – CLO có hỗ trợ cao đạt được PLO và ở mức thuần thục/thông hiểu

Bảng 5.1.Mối liên hệ của CĐR HP (CLO) đến CĐR của CTĐT (PLO)

| PLO | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLO1 |  | R | R | R |  |  |  |  |  | M | R |  |
| CLO2 |  | R | R | R |  |  |  |  |  | M | R | R |
| CLO3 |  | R | R | R |  |  |  |  |  | R | R |  |
| CLO4 |  | R | R | R |  |  |  |  |  | M | R | R |
| CLO5 |  | R | R | R |  |  |  |  |  | M | R |  |
| Tổng hợp học phần |  | R | R | R |  |  |  |  |  | M | R | R |

6. Đánh giá HP

  - Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá của HP

Bảng 6.1. Ma trận Chuẩn đầu ra học phần

| Phần trăm đánh giá |  | 20% | 20% | 60% | Khảo sát |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chuẩn đầu ra học phần |  | Chuyên cần/ Nhận thức, thái độ | Kiểm tra giữa kỳ | Kiểm tra cuối kỳ |  |
| CLO1 |  |  | X | X | X |
| CLO2 |  |  | X | X | X |
| CLO3 |  |  |  | X | X |
| CLO4 |  |  | X | X | X |
| CLO5 |  | X | X | X | X |

Bảng 6.2. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của SV ở HP

| Thành phần đánh giá | Trọng số | Bài đánh giá | Trọng số con | Rubric (đánh dấu X nếu có) | Lquan đến CĐR nào ở bảng 4.1 | HD PP đánh giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| A1. Nhận thức, thái độ | 10% | Đánh giá nhận thức và thái độ | 100% |  | CLO5 |  |
| A2. Chuyên cần | 10% | Đánh giá chuyên cần | 100% | X | CLO5 |  |
| A3. Đánh giá giữa kỳ | 20% | Bài kiểm tra giữa kỳ (60 phút) - Thi viết (đề đóng) | 100% | X | CLO1 CLO2 CLO4 CLO5 | Căn cứ kết quả làm bài kiểm tra giữa kỳ so với đáp án |
| A4. Thi kết thúc học phần | 60% | Bài thi kết thúc học phần (90 phút) - Thi viết (đề đóng) | 100% |  | CLO1 CLO2 CLO3 CLO4 CLO5 | Căn cứ kết quả làm bài so với đáp án (chấm thi tập trung) |

  - Chính sách đối với HP

- SV tham dự >=80% số buổi của HP. Nếu nghỉ >20% số buổi sẽ không được dự thi kết thúc HP. Điểm chuyên cần >=4 và điểm kiểm tra giữa kỳ không bị điểm liệt (theo thang điểm 10) mới được dự thi kết thúc học phần.

7.Kế hoạch và nội dung giảng dạy HP

Bảng 7.1. Kế hoạch và nội dung giảng dạy của HP theo tuần

| STT/ Tuần | Nội dung học phần | Số tiết |  |  | CĐR HP | PP dạy học | Nhiệm vụ sinh viên | Nội dung đánh giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | LT | ĐA/BTL/ TL/TN/TH | TT/ TQ |  |  |  |  |
| 1 | Chương 1: Các khái niệm cơ bản về quản lý dự án xây dựng. 1.1. Định nghĩa dự án và dự án xây dựng 1.2. Trách nhiệm của các bên tham gia dự án 1.3. Các chức năng của công tác quản lý dự án XD 1.4. Chủ nhiệm dự án - Vai trò của chủ nhiệm dự án 1.5. Các văn bản pháp lý liên quan đến quản lý dự án XD | 2 |  |  | CLO1 CLO5 | Thuyết giảng | - Tham khảo tài liệu [1], [2], [3]; - Xem trước ở nhà nội dung tiếp theo chương 2 | A1 A2 A3 |
| 2 | Chương 2: Xác định dự án xây dựng. 2.1. Các phương thức quản lý dự án XD 2.2. Các giai đoạn của dự án XD 2.3. Xác định mục tiêu và quy mô của dự án | 2 |  |  | CLO1 CLO2 CLO5 | Thuyết giảng | - Tham khảo tài liệu [1], [2], [3]; - Xem trước ở nhà nội dung tiếp theo chương 2 | A1 A2 A3 |
| 3 | 2.4. Xác định kinh phí đầu tư dự án 2.5. Phân tích kinh tế lựa chọn dự án đầu tư | 2 |  |  | CLO1 CLO2 CLO5 | Thuyết giảng | - Tham khảo tài liệu [1], [2], [3]; - Xem trước ở nhà nội dung tiếp theo chương 2 | A1 A2 A3 |
| 4 | 2.5. Phân tích kinh tế lựa chọn dự án đầu tư (tt) | 2 |  |  | CLO1 CLO2 CLO3 CLO4 CLO5 | Thuyết giảng/ Câu hỏi gợi mở | - Tham khảo tài liệu [1], [2], [3]; - Xem trước ở nhà nội dung tiếp theo chương 2, 3 | A1 A2 A3 |
| 5 | 2.6. Giá thầu thi công và hợp đồng thi công xây dựng. Chương 3: Hoạch định và lập tiến độ dự án xây dựng. 3.1. Hoạch định dự án 3.1.1. Giới thiệu 3.1.2. Các phương pháp hoạch định dự án | 2 |  |  | CLO1 CLO2 CLO3 CLO4 CLO5 | Thuyết giảng/ Câu hỏi gợi mở | - Tham khảo tài liệu [1], [2], [3]; - Xem trước ở nhà nội dung tiếp theo chương 3 | A1 A2 A3 |
| 6 | 3.2. Lập tiến độ dự án 3.2.1. Tác dụng của việc lập tiến độ dự án 3.2.2. Trách nhiệm lập tiến độ của các bên tham gia | 2 |  |  | CLO1 CLO2 CLO3 CLO4 CLO5 | Thuyết giảng/ Câu hỏi gợi mở | - Tham khảo tài liệu [1], [2], [3]; - Xem trước ở nhà nội dung tiếp theo chương 3 | A1 A2 A3 |
| 7 | 3.2.3. Các phương pháp lập tiến độ | 2 |  |  | CLO1 CLO2 CLO3 CLO4 CLO5 | Thuyết giảng/ Câu hỏi gợi mở | - Tham khảo tài liệu [1], [2], [3]; - Xem trước ở nhà nội dung tiếp theo chương 4 | A1 A2 A3 |
| 8 | Chương 4: Theo dõi và kiểm soát dự án xây dựng. 4.1. Các khái niệm cơ bản về theo dõi và kiểm soát dự án 4.1.1. Kiểm soát dự án 4.1.2. Đánh giá dự án | 2 |  |  | CLO1 CLO2 CLO3 CLO4 CLO5 | Thuyết giảng/ Câu hỏi gợi mở | - Tham khảo tài liệu [1], [2], [3]; - Xem trước ở nhà nội dung tiếp theo chương 4 | A1 A2 A3 |
| 9 | 4.2. Đo lường và đánh giá dự án 4.2.1. Tiến độ ngang và đồ thị thể hiện tiến trình thực hiện dự án tích lũy theo thời gian 4.2.2. Đo lường tiến trình thực hiện dự án - phần việc thiết kế bằng đồ thị thể hiện mối quan hệ giữa thời gian và công việc | 2 |  |  | CLO1 CLO2 CLO3 CLO4 CLO5 | Thuyết giảng/ Câu hỏi gợi mở | - Tham khảo tài liệu [1], [2], [3]; - Xem trước ở nhà nội dung tiếp theo chương 4 | A1 A2 A4 |
| 10 | 4.2.3. Đo lường tiến trình thực hiện dự án - phần việc phải thi công bằng đồ thị thể hiện mối quan hệ giữa thời gian và công việc 4.2.4. Đánh giá trạng thái dự án bằng đồ thị hợp nhất thời gian, chi phí và khối lượng công việc | 2 |  |  | CLO1 CLO2 CLO3 CLO4 CLO5 | Thuyết giảng/ Câu hỏi gợi mở | - Tham khảo tài liệu [1], [2], [3]; - Xem trước ở nhà nội dung tiếp theo chương 4 | A1 A2 A4 |
| 11 | 4.2.5. Đánh giá trạng thái dự án bằng phương pháp giá trị đạt được. Bài tập chương 4 | 2 |  |  | CLO1 CLO2 CLO3 CLO4 CLO5 | Thuyết giảng/ Câu hỏi gợi mở | - Tham khảo tài liệu [1], [2], [3]; - Xem trước ở nhà nội dung tiếp theo chương 5 | A1 A2 A4 |
| 12 | Chương 5: Giai đoạn thi công xây dựng. 5.1. Tầm quan trọng của thi công xây dựng 5.2. Công tác đầu thầu - Cách lựa chọn nhà thầu | 2 |  |  | CLO1 CLO2 CLO3 CLO4 CLO5 | Thuyết giảng/ Câu hỏi gợi mở | - Tham khảo tài liệu [1], [2], [3]; - Xem trước ở nhà nội dung tiếp theo chương 5 | A1 A2 A4 |
| 13 | 5.3. Kiểm tra chất lượng công trình 5.4. Giải quyết các tranh chấp 5.5. Quản lý những phát sinh, thay đổi 5.6. Quản lý tài nguyên | 2 |  |  | CLO1 CLO2 CLO3 CLO4 CLO5 | Thuyết giảng/ Câu hỏi gợi mở | - Tham khảo tài liệu [1], [2], [3]; - Xem trước ở nhà nội dung tiếp theo chương 6 | A1 A2 A4 |
| 14 | 5.7. An toàn lao động trong thi công. Chương 6: Kết thúc dự án xây dựng. 6.1. Nghiệm thu công trình 6.2. Bảo hành công trình | 2 |  |  | CLO1 CLO2 CLO3 CLO4 CLO5 | Thuyết giảng/ Câu hỏi gợi mở | - Tham khảo tài liệu [1], [2], [3]; - Xem trước ở nhà nội dung tiếp theo chương 6 | A1 A2 A4 |
| 15 | 6.3. Bản vẽ hoàn công 6.4. Sắp xếp hồ sơ dự án 6.5. Tổng kết dự án và phản hồi từ chủ đầu tư - Ôn tập kết thúc học phần. | 2 |  |  | CLO1 CLO2 CLO3 CLO4 CLO5 | Thuyết giảng/ Câu hỏi gợi mở | - Tham khảo tài liệu [1], [2], [3]; | A1 A2 A4 |

(*) Ghi chú:

- (3) Số tiết (LT/TH/TT): Xác định số tiết lý thuyết, thực hành, thực tập của từng chương

- (6) PP giảng dạy đạt CĐR: Nêu tên các PP giảng dạy sử dụng trong từng chương để đạt CĐR

- (7) Hoạt động học của SV: Xác định các nội dung SV cần chuẩn bị tại nhà (đọc tài liệu nào, từ trang thứ mấy, LVN để giải quyết BT, làm dự án ……..); Hoạt động tại lớp (thảo luận nhóm, làm BT thường xuyên.…).

8. Học liệu:

Bảng 8.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo

| TT | Tên tác giả | Năm XB | Tên sách, giáo trình, tên bài báo, văn bản | NXB, tên tạp chí/ nơi ban hành VB |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Giáo trình chính |  |  |  |
| 1 | Phan Nhựt Duy Đoàn Ngọc Hiệp | 2020 | Giáo trình quản lý dự án đầu tư xây dựng | NXB Xây Dựng |
|  | Sách, giáo trình tham khảo |  |  |  |
| 2 | Trịnh Quốc Thắng | 2012 | Quản lý dự án đầu tư xây dựng | Nxb. Xây dựng |
| 3 | Đỗ Thị Xuân Lan | 2007 | Quản lý dự án xây dựng | Nxb. Xây dựng |

Bảng 8.2. Danh mục địa chỉ website để tham khảo khi học HP

| TT | Nội dung tham khảo | Link trang web | Ngày cập nhật |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giáo trình quản lý dự án đầu tư xây dựng | https://nxbxaydung.com.vn/giao-trinh-quan-ly-du-an-dau-tu-xay-dung-b5241.html | 2020 |
| 2 | Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình | http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/bitstream/TVDHKT/16439/1/5271.pdf | 2008 |

9. Holistic Rubric

| CĐR | Tiêu chí | Tỷ lệ (%) |  | Mức độ đạt chuẩn quy định |  |  |  |  |  | Trọng số |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | MỨC F (0-3.9) | MỨC D (4.0-5.4) | MỨC C (5.5-6.9) | MỨC B (7.0-8.4) | MỨC A (8.5-10) |  |  |
|  | Đánh giá chuyên cần |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tham dự lớp học | 70 |  | Vắng từ 20% số buổi trở lên | Đi học trễ từ 20% số buổi trở lên hoặc vắng 15% số buổi. | Đi học trễ từ 15% số buổi trở lên hoặc vắng 10% số buổi. | Đi học đầy đủ, có đi học trễ < 10% số buổi | Đi học đầy đủ, đúng giờ | 10% |  |
| CLO6 | Mức độ tích cực | 30 |  | Không đặt câu hỏi, phát biểu trong khóa học, hoặc 2 lần bị nhắc làm việc riêng trong giờ học. | < 3 lần đặt câu hỏi, phát biểu trong khóa học, hoặc bị GV nhắc làm việc riêng trong giờ học < 2 lần | < 3 lần đặt câu hỏi, phát biểu trong khóa học | Từ 3 đến 6 lần đặt câu hỏi, phát biểu trong khóa học | >6 lần đặt câu hỏi, phát biểu trong khóa học |  |  |
|  | Kiểm tra giữa kỳ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CLO1 CLO2 CLO3 | Đề thi theo hình thức tự luận (được sử dụng tài liệu) |  | 100 | Đạt được điểm < 4,0 theo đáp án điểm kiểm tra | Đạt được điểm 4,0-5,4 theo đáp án điểm kiểm tra | Đạt được điểm 5,5-6,9 theo đáp án điểm kiểm tra | Đạt được điểm 7,0-8,4 theo đáp án điểm kiểm tra | Đạt được điểm > 8,5 theo đáp án điểm kiểm tra | 30% |  |
|  | Kiểm tra cuối kỳ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CLO2 CLO3 CLO4 CLO5 | Đề thi theo hình thức thi viết (Tự luận không sử dụng tài liệu) |  | 100 | Đạt được điểm < 4,0 theo đáp án điểm kiểm tra | Đạt được điểm 4,0-5,4 theo đáp án điểm kiểm tra | Đạt được điểm 5,5-6,9 theo đáp án điểm kiểm tra | Đạt được điểm 7,0-8,4 theo đáp án điểm kiểm tra | Đạt được điểm > 8,5 theo đáp án điểm kiểm tra | 60% |  |

Bình Thuận, ngày….tháng….năm 2024 TRƯỞNG KHOA ( Ký & ghi rõ họ tên ); NGƯỜI BIÊN SOẠN ( Ký & ghi rõ họ tên ).

ThS. Lê Thị Bích Châu