| TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| KHOA KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ | Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc |

| CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Trình độ đào tạo: Đại học | Ngành: Kỹ thuật xây dựng |  | Mã số: 7580201 |  |
| ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP - 1. Thông tin chung về HP |  |  |  |
| - Mã học phần: 220388 |  | - Tên học phần: Đồ án tốt nghiệp |  |
| - Ký hiệu học phần: |  | - Tên tiếng Anh: |  |
| - Số tín chỉ: |  | 07 tín chỉ |  |
| - Phân bố thời gian: |  |  |  |
| - Lý thuyết: |  |  |  |
| - Đồ án: |  | 210 tiết |  |
| - Tự học: |  | 180 tiết |  |
| - Các giảng viên phụ trách học phần: |  |  |  |
| - Giảng viên phụ trách chính: |  | PGS. TS. Nguyễn Hữu Lân |  |
| - Danh sách giảng viên cùng giảng dạy: |  | TS. Phạm Quốc Trường ThS. Nguyễn Hữu Hoài Chương ThS. Trần Lê Anh ThS. Lê Thị Bích Châu KS. Trần Văn Vinh KTS. Bạch Tấn Hiệp |  |
| - Điều kiện tham gia học phần: |  |  |  |
| - Học phần tiên quyết: |  | Không có |  |
| - Học phần học trước: |  | Các học phần chuyên ngành trong chương trình đào tạo hiện hành |  |
| - Học phần song hành: |  | Không có |  |

- Mục tiêu học phần

  - Mục tiêu chính: Trang bị cho sinh viên năng lực tổng hợp kiến thức và kỹ năng chuyên môn để thực hiện và bảo vệ thành công đồ án tốt nghiệp, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật, an toàn lao động và khả năng quản lý thi công, đáp ứng chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo kỹ sư xây dựng.

  - Mục tiêu cụ thể

2.2.1. Về kiến thức

- Tổng hợp và vận dụng được kiến thức đã học trong kiến trúc, kết cấu, nền móng, kỹ thuật và tổ chức thi công.

- Hiểu và áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành vào thiết kế và thuyết minh đồ án.

2.2.2. Về kỹ năng

- Kỹ năng phân tích, tính toán, thiết kế và bố trí các bộ phận công trình.

- Kỹ năng lập biện pháp thi công, quản lý tiến độ, phối hợp các hạng mục.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành: AutoCAD, SAP, Etabs, MS Project.

- Kỹ năng thuyết trình, bảo vệ, phản biện trước hội đồng.

2.2.3. Về thái độ

- Nghiêm túc, trung thực, chủ động, cầu tiến trong quá trình thực hiện đồ án.

- Có tinh thần trách nhiệm, tuân thủ quy định, tác phong chuyên nghiệp.

3. Chuẩn đầu ra (CĐR) của HP

Bảng 4.1. Chuẩn đầu ra của học phần

| Ký hiệu CĐR HP | Mô tả nội dung chuẩn đầu ra CLO |
| --- | --- |
| CLO1 | Hiểu và trình bày được kiến thức cơ sở và chuyên ngành trong thuyết minh đồ án tốt nghiệp. |
| CLO2 | Thiết kế và bố cục được các bộ phận kiến trúc, kết cấu, nền móng, kỹ thuật và tổ chức thi công. |
| CLO3 | Phân tích, đánh giá và đề xuất giải pháp cho các vấn đề kỹ thuật của công trình. |
| CLO4 | Sử dụng các phần mềm chuyên ngành để tính toán và thể hiện bản vẽ. |
| CLO5 | Thể hiện khả năng phản biện, trình bày, làm việc độc lập và làm việc nhóm. |
| CLO6 | Có phẩm chất đạo đức, thái độ tích cực, ý thức tổ chức kỷ luật. |
| CLO7 | Có khả năng tự học, tự định hướng, thích nghi với môi trường làm việc. |

4.Mô tả tóm tắt nội dung học phần

Học phần yêu cầu sinh viên tổng hợp toàn bộ kiến thức đã học để thực hiện một đồ án tốt nghiệp với đầy đủ các phần: kiến trúc, kết cấu, nền móng, kỹ thuật và tổ chức thi công. Sinh viên được hướng dẫn thiết kế, tính toán và thể hiện bản vẽ, thuyết minh, lập biện pháp thi công cho công trình thực tế.

5. Mối liên hệ giữa CĐR HP (CLO) với CĐR CTĐT (PLO)

Mức độ đóng góp, hỗ trợ của CLO đối với PLO được xác định cụ thể như sau:

- I (Introduced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức giới thiệu/bắt đầu

- R (Reinforced ) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức nâng cao hơn mức bắt đầu, có nhiều cơ hội được thực hành, thí nghiệm, thực tế,…

- M (Mastery) – CLO có hỗ trợ cao đạt được PLO và ở mức thuần thục/thông hiểu

Bảng 5.1.Mối liên hệ của CĐR HP (CLO) đến CĐR của CTĐT (PLO)

| PLO | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLO1 | R | R | R | R |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CLO2 | M | M | M | M | M |  |  |  |  |  |  |  |
| CLO3 | M | M | M | M | M |  |  |  |  |  |  |  |
| CLO4 | M | M | M | M |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CLO5 | M | M | M | M | M |  |  |  |  |  |  |  |
| CLO6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M | M | M |
| CLO7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M |
| Tổng hợp học phần | M | M | M | M | M | R | I | R | M | M | M | M |

6. Đánh giá HP

  - Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá của HP

Bảng 6.1. Ma trận Chuẩn đầu ra học phần

| Phần trăm đánh giá |  | 30% | 70% | Khảo sát |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chuẩn đầu ra học phần |  | Duyệt bài | Kiểm tra cuối kỳ |  |
| CLO1 | Hiểu và trình bày được kiến thức cơ sở và chuyên ngành trong thuyết minh đồ án tốt nghiệp. | X | X | X |
| CLO2 | Thiết kế và bố cục được các bộ phận kiến trúc, kết cấu, nền móng, kỹ thuật và tổ chức thi công. | X | X | X |
| CLO3 | Phân tích, đánh giá và đề xuất giải pháp cho các vấn đề kỹ thuật của công trình. | X | X | X |
| CLO4 | Sử dụng các phần mềm chuyên ngành để tính toán và thể hiện bản vẽ. | X | X | X |
| CLO5 | Thể hiện khả năng phản biện, trình bày, làm việc độc lập và làm việc nhóm. | X | X | X |
| CLO6 | Có phẩm chất đạo đức, thái độ tích cực, ý thức tổ chức kỷ luật. | X |  |  |
| CLO7 | Có khả năng tự học, tự định hướng, thích nghi với môi trường làm việc. | X |  |  |

Bảng 6.2. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của SV ở HP

| Thành phần đánh giá | Trọng số | Bài đánh giá | Trọng số con | Rubric (đánh dấu X nếu có) | Lquan đến CĐR nào ở bảng 4.1 | HD PP đánh giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| A.1 Hướng dẫn đồ án tốt nghiệp | 30% | Hướng dẫn đồ án Nội dung kết cấu (Kiến trúc: 10%, Kết cấu: 40%, Nền móng: 10%). Hướng dẫn đồ án Nội dung thi công | 60% 40% |  | CLO1 CLO2 CLO3 CLO4 CLO5 CLO6 CLO7 | - Hướng dẫn Sv thực hiện các nội dung khối lượng theo yêu cầu từng hạng mục. -Hỏi vấn đáp. |
| A2. Phản biện đồ án tốt nghiệp | 10% | Phản biện đồ án Nội dung kết cấu (Kiến trúc: 10%, Kết cấu: 40%, Nền móng: 10%) | 60% |  | CLO1 CLO2 CLO3 CLO4 CLO5 | Đánh giá theo mức độ hoàn thành việc trả lời vấn đáp các câu hỏi mà giáo viên phản biện đặt ra |
|  |  | Phản biện đồ án Nội dung thi công | 40% |  |  |  |
| A.3 Bảo vệ đồ án tốt nghiệp | 60% | Bảo vệ đồ án | 100% |  | CLO2 CLO3 CLO4 CLO5 CLO6 | - Sv trình bày đồ án của mình trước Hội đồng & trả lời câu hỏi Hội đồng phản biện đặt ra. |

  - Chính sách đối với HP

- SV tham dự >=80% số buổi của HP. Nếu nghỉ >20% số buổi sẽ không được dự thi kết thúc HP. Điểm chuyên cần và điểm kiểm tra giữa kỳ không bị điểm liệt (theo thang điểm 10) mới được dự thi kết thúc học phần.

7. Kế hoạch và nội dung giảng dạy HP

7.1 Các quy định chung của đồ án tốt nghiệp

7.1.1. Đề tài tốt nghiệp

- Đề tài tốt nghiệp của sinh viên được chia: Nội dung kết cấu 60%; Nội dung thi công 40%.

- Phần lớn các đề tài do sinh viên tự đăng ký theo Biểu mẫu 1. Sinh viên phải có đầy đủ các bản vẽ về kiến trúc (mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt) với các kích thước cơ bản của lưới cột, chiều cao tầng,...

- Để hạn chế sự trùng lặp, khi duyệt chọn đề tài của sinh viên, khoa Xây dựng sẽ xác định rõ quy mô số tầng của công trình và điều chỉnh kích thước nhịp cũng như bước cột.

- Trong quá trình hướng dẫn, giảng viên hướng dẫn (GVHD) phần kiến trúc có thể điều chỉnh một số nội dung của bản vẽ kiến trúc công trình cho phù hợp.

- Việc thay đổi đề tài chỉ được chấp thuận trong 2 tuần đầu tiên (thời hạn nộp bài vẫn không đổi). Thủ tục thay đổi đề tài: Mỗi sinh viên phải có đơn xin thay đổi đề tài theo Biểu mẫu 2, có ý kiến của GVHD Nội dung kết cấu và được Ban xét duyệt đồ án tốt nghiệp xem xét chấp thuận.

- Thể loại và Quy mô công trình:

+ Nhà dân dụng: Quy mô chiều cao ≥ 7 tầng (không kể đến tầng hầm); số nhịp ≥ 3. Ví dụ: nhà ở, chung cư, bệnh viện, trường học, viện nghiên cứu, trụ sở, văn phòng, khách sạn,...

+ Nhà công nghiệp: Quy mô cao từ (2 - 4) tầng, nhịp L≥ 12 m, hoặc nhà công nghiệp 1 tầng nhịp L≥ 18 m và có cầu chạy Q≥ 20 tấn hoạt động trong nhà. Ví dụ: Nhà máy, xí nghiệp, nhà xưởng, nhà kho, gara,…

+ Nhà công cộng: Quy mô cao từ (1 - 5) tầng, hoặc có thể chọn quy mô công trình lớn hơn. Ví dụ: Sân vận động, cung thể thao, câu lạc bộ thể thao, hồ bơi, nhà thi đấu đa năng…; nhà hát, rạp phim, câu lạc bộ văn hoá, nhà văn hoá, cung văn hoá…; chợ, siêu thị, bưu điện, nhà ga…

+ Công trình chuyên dụng; ví dụ: Bunke, silô, bể chứa, bồn chứa, đài nước; tháp truyền hình, tháp ăng ten, cột điện vượt sông,… có chiều cao dưới 150 m.

- Có thể chọn những kết cấu đặt biệt (sàn, dầm, cột ứng lực trước,…).

7.1.2. Phần hướng dẫn Kiến trúc

- GVHD nội dung kết cấu xem xét và thông qua các bản vẽ kiến trúc của sinh viên. Trong trường hợp cần bố trí lại hệ thống cột, thêm bớt tầng,... các GVHD chỉ dẫn cho sinh viên.

- Phần kiến trúc phải có đầy đủ các công việc sau:

+ Trình bày tất cả các mặt bằng của công trình;

+ Trình bày các mặt cắt chính và mặt cắt chi tiết (cần thiết);

+ Trình bày các mặt đứng chính, mặt bên công trình.

7.1.3. Phần hướng dẫn Kỹ thuật

- Khối lượng hướng dẫn kỹ thuật bao gồm 3 phần: Kết cấu, Nền móng và Thi công.

- GVHD bố trí lịch để duyệt và hướng dẫn, yêu cầu sinh viên phải thường xuyên báo cáo, thông qua từng phần việc cụ thể đã thực hiện, qua đó GVHD sẽ đánh giá được kiến thức và khả năng thực hiện đồ án của sinh viên. Sau mỗi buổi hướng dẫn cho sinh viên, đề nghị GVHD ghi và ký tên vào phiếu theo dõi hướng dẫn đồ án của sinh viên (Biểu mẫu 4).

- Tỷ lệ khối lượng các nội dung của đồ án:

| Bộ môn | 10% khối lượng | 40% khối lượng | 10% khối lượng | 40% khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kiến trúc | - 3÷5 bản vẽ A1. - Trình bày các hình vẽ mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng công trình |  |  |  |
| Kết cấu |  | - 5÷7 bản vẽ A1; - Xác định sơ bộ chiều dày các ô sàn và tiết diện cột,dầm khung, dầm dọc của tầng điển hình; - Tính toán 1÷2 khung phẳng (hoặc khung không gian), thể hiện 1÷2 khung phẳng. - Tính toán 2 cấu kiện: sàn, dầm dọc, cầu thang, bể nước, vì kèo, vách cứng... |  |  |
| Nền móng |  |  | - 1÷2 bản vẽ A1 - Tính toán 1÷2 phương án móng cho khung đã tính kết cấu. So sánh, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và lựa chọn phương án móng phù hợp. |  |
| Thi công |  |  |  | - 6÷8 bản vẽ A1; 1 bản vẽ A0 - Biện pháp kỹ thuật thi công toàn bộ kết cấu chính. - Tổ chức thi công toàn bộ công trình. |

*Ghi chú:

- Các nội dung nêu trên đây được áp dụng với hầu hết các đồ án. Tuy nhiên, có những đồ án đặc biệt, các GVHD có thể thêm bớt trên cơ sở không giao nhiệm vụ quá nhiều hoặc quá ít so với các tỷ lệ. Khi giao nhiệm vụ cho sinh viên đề nghị GVHD ký tên vào phiếu giao nhiệm vụ đồ án của sinh viên (Biểu mẫu 3).

- Tùy theo khả năng và sự tự nguyện của sinh viên, GVHD chính có thể giao thêm 1 phần việc nào đó có tính chất nghiên cứu sâu hơn, rộng hơn so với các giải pháp thiết kế thông thường nhưng vẫn phải đảm bảo khối lượng tỷ lệ các phần của một đồ án.

- Phân bổ thời gian: Thời gian (theo tuần) để thực hiện các phần kiến trúc, kết cấu, nền móng, thi công và duyệt ký bài đồ án như sau:

| Kiến trúc | Kết cấu | Nền móng | Thi công |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 tuần | 6 tuần | 1 tuần | 4 tuần |

7.1.4. Quy cách bản vẽ và thuyết minh

a. Bản vẽ

- Toàn bộ các bản vẽ của đồ án dùng khổ giấy A1 (594×841)mm. Sinh viên không được dùng các khổ giấy cỡ khác. Số bản vẽ ít nhất của 1 đồ án là 15 bản khổ A1. Ngoài ra, mỗi đồ án có một bản khổ A1 trên đó ghi tên đề tài và tên các giảng viên hướng dẫn, sinh viên thực hiện. Tất cả các bản vẽ này đều là bản chính và có đầy đủ chữ ký của các GVHD, sinh viên không được nộp bài bằng bản photocopy.

- Các hình vẽ có mật độ khoảng 65 - 85% diện tích bản vẽ (tránh trường hợp vẽ trùng lặp hoặc vẽ quá thưa hoặc quá chật hẹp).

- Trong bản vẽ phải dùng chữ kỹ thuật, nói chung không dùng màu trong bản vẽ ngoại trừ các bản vẽ về mặt đứng, phối cảnh kiến trúc và mặt bằng tổ chức thi công công trình.

- Khung tên bản vẽ phải làm thống nhất theo mẫu chung (Hình 1). Nội dung các ô trong khung tên được ghi:

(1) Ghi tên đề tài, ví dụ: 		CHUNG CƯ BẢO GIA

PHƯỜNG 5 – QUẬN 10 - TP HCM

(2) Ghi tóm tắt nội dung bản vẽ, ví dụ: 	KHUNG TRỤC 5

(3) Ghi ký hiệu bản vẽ, ví dụ: KT-1; KC-1; KC-2; TC-1…

(4) Ghi ngày nộp đồ án, ví dụ: 20/1/2017

(5) Ghi lớp sinh viên, ví dụ: K13KXD

Hình 1. Mẫu khung tên bản vẽ

b. Bản thuyết minh

- Bản thuyết minh phải thể hiện đầy đủ nội dung của đồ án, không ít hơn 80 trang (không kể phụ lục), thể hiện một mặt trên khổ giấy A4 (210×297)mm, sinh viên có thể viết tay hoặc đánh máy (Font Times New Roman, Font Size 13, Margins: top, bottom - 2cm, left - 3cm, right - 2cm; giãn dòng 1.3; gáy thuyết minh đồ án như Hình 2). Thuyết minh phải sạch sẽ, rõ ràng, có đánh số trang, mục lục, tài liệu tham khảo và có thể gồm hai tập:

ĐỀ TÀI: CHUNG CƯ BẢO GIA - SV: TRẦN VĂN MINH - LỚP: K13KXD1

Hình 2. Mẫu gáy thuyết minh đồ án

+ Tập thứ nhất: Thuyết minh, gồm Nội dung kết cấu và Nội dung thi công. Trong đó trình bày đầy đủ các vấn đề: nhiệm vụ được giao, tổng quan về kiến trúc công trình, đề xuất, phân tích, so sánh, lựa chọn phương án, toàn bộ các số liệu tính toán: sơ đồ tính, sơ đồ tải trọng, biểu đồ nội lực, tính toán tổng thể, tính toán tiết diện kết cấu, số liệu địa chất, chi tiết v.v...

Thuyết minh được đóng bìa cứng, tiêu đề in trên bìa cứng theo mẫu chung (Hình 3, 4), sau tờ bìa cứng phải có các tờ giấy sắp xếp theo thứ tự :

▪ 1 tờ giấy trắng ghi như nội dung ngoài bìa;

▪ 1 tờ ghi họ tên  các GVHD từng nội dung, dành chỗ để GVHD ký tên;

▪ 2 tờ phiếu giao nhiệm vụ thiết  kế  đồ án tốt nghiệp (Biểu mẫu 3) có đủ chữ ký của các GVHD;

+ Tập thứ hai: Phụ lục, gồm các số liệu nhằm làm sáng tỏ hơn cho phần thuyết minh. Ví dụ: sơ đồ tên nút, sơ đồ tên phần tử; nhập số liệu đầu vào và các kết quả xuất ra từ máy tính. Bản phụ lục này không cần dành chỗ để GVHD ký tên.

- Đóng bìa cứng, tiêu đề trên bìa cứng của tập phụ lục theo mẫu chung (Hình 3).

- Tập thuyết minh và phụ lục thuyết minh phải được in đầy đủ tên đề tài, tên sinh viên và tên lớp lên gáy sách theo mẫu  chung.

- Các bản vẽ và thuyết minh có thể thực hiện bằng máy vi tính hoặc viết tay.

7.1.5. Thời gian làm đồ án tốt nghiệp

- Thời gian làm đồ án tốt nghiệp là 13 tuần.

- Sinh viên phải tập trung toàn bộ thời gian và công sức để thực hiện đồ án tốt nghiệp được giao;

- Sinh viên phải chủ động ôn tập lại các kiến thức đã học, các tiêu chuẩn thiết kế liên quan đến đồ án tốt nghiệp;

- Sinh viên phải thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ và yêu cầu của GVHD, đặc biệt là phải chỉnh sửa bài theo đúng nội dung nhận xét và thời hạn qui định;

- Nghiêm túc thực hiện lịch duyệt bài của GVHD, nếu vắng liên tục 2 lần trong suốt quá trình làm đồ án thì bị đình chỉ làm đồ án tốt nghiệp. Ở mỗi lần đến gặp GVHD, sinh viên cần đưa cho GVHD phiếu theo dõi hướng dẫn để ghi nhận các công việc được giao và đã thực hiện (Biểu mẫu 4);

- Trong trường hợp thật đặc biệt không thể đến gặp GVHD như lịch hẹn thì phải làm đơn xin phép và phải được GVHD chấp thuận nhưng vẫn phải hoàn tất khối lượng công việc được giao;

- Ở giữa kỳ làm đồ án tốt nghiệp (sau 10 tuần kể từ ngày bắt đầu), GVHD Nội dung kết cấu nhắc nhở sinh viên viết báo cáo tiến độ thực hiện đồ án theo Biểu mẫu 5 và mang đồ án đang thực hiện tới khoa Kỹ thuật Công Nghệ để được kiểm tra tiến độ đồ án theo kế hoạch.

Hình 3. Mẫu bìa cứng thuyết minh 	Hình 4. Mẫu bìa cứng phụ lục

7.1.6. Nộp bài

- Các GVHD ký tên đầy đủ vào các bản vẽ và thuyết minh của phần hướng dẫn ít nhất 01 ngày trước khi sinh viên nộp bài. Khi đó GVHD yêu cầu sinh viên nộp phiếu nhận xét của GVHD từng phần.

- Mỗi sinh viên phải nộp cho trường 1 bộ thuyết minh (1 bộ gồm 1 tập thuyết minh và 1 tập phụ lục thuyết minh) và 1 bộ bản vẽ có đầy đủ chữ ký của các GVHD.

- Nộp bài bào link google drive ( Khoa sẽ tạo thư mục ) lưu giữ nội dung thuyết minh và bản vẽ (nếu thực hiện bằng máy vi tính). Mỗi thư mục phải ghi đầy đủ tên đề tài, tên sinh viên, tên lớp, nội dung lưu giữ và được đặt trong hộp nhựa.

- Chậm nhất là trong 06 ngày sau khi sinh viên nộp bài, các GVHD niêm phong các bản nhận xét của GVHD (Biểu mẫu 6) và gởi về cho văn phòng khoa Kỹ Thuật Công Nghệ.

7.2. Nội dung và kế hoạch chi tiết

Bảng 7.1. Nội dung và kế hoạch giảng dạy của học phần

| STT/ Tuần | Nội dung học phần | Số tiết |  |  | CĐR HP | PP dạy học | Nhiệm vụ sinh viên | Nội dung đánh giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | LT | ĐA/BTL/ TL/TN/TH | TT/ TQ |  |  |  |  |
| 1 | Phần 1 – Phần Kiến trúc 1.1. Thuyết minh - Vị trí, diện tích, chức năng công trình; - Giải pháp chọn vật liệu chịu lực (bê tông, cốt thép), vật liệu bao che (tường xây gạch: tường biên dày 200, tường ngăn phòng), áo cho tường; - Giải pháp sử dựng diện tích, giao thông đứng (cầu thang), giao thông ngang (hành lang); - Giải pháp cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy, bố trí đường ống kỹ thuật, hệ thống điện, hệ thống nhiệt lạnh; - Giải pháp chống thấm, nóng cho công trình; - Các thông tin khác: địa chất, thời tiết khí hậu, hướng gió chính, năng lực đầu tư, cấp công trình 1.2. Bản vẽ - Số bản vẽ kiến trúc tối thiểu 4 bản khổ A1, trong đó phải có đầy đủ các công việc sau: trình bày các hình vẽ mặt bằng (mặt bằng tầng hầm, mặt bằng tầng 1, mặt bằng các tầng giống nhau, mặt bằng mái (độ dốc thoát nước, kết cấu mái,…); trình bày các mặt cắt dọc, mặt cắt ngang và mặt cắt chi tiết; trình bày các mặt đứng chính và mặt bên công trình. Chú ý, phải thể hiện các bản vẽ kiến trúc sao cho đủ thuyết minh phần tính kết cấu |  |  |  |  | Câu hỏi gợi mở, Giải quyết vấn đề | Tham khảo các tài liệu cần thiết; Hoàn thành các nội dung trong thuyết minh và thể hiện bản vẽ theo yêu cầu | A.1.1 A.2.1 A.3 |
| 2 | Phần 2 – Phần Kết cấu 2.1. Cơ sở thiết kế - Phân tích và lựa chọn hệ chịu lực chính cho công trình (khung phẳng, khung không gian, khung không gian kết hợp vách cứng, khung – giằng,…); - Tiêu chuẩn thiết kế: ghi rõ thiết kế công trình theo tiêu chuẩn nào (phần tính tải trọng, phần tính kết cấu bê tông cốt thép, phần thiết kế nền móng,…). - Vật liệu sử dụng: cấp độ bền bê tông, nhóm cốt thép, gạch,… - Vật liệu bao che: khối xây gạch,… |  |  |  |  | Câu hỏi gợi mở, Giải quyết vấn đề | Tham khảo các tài liệu cần thiết; Hoàn thành các nội dung trong thuyết minh và thể hiện bản vẽ theo yêu cầu | A.1.1 A.2.1 A.3 |
| 3 | 2.2. Tính sàn - Vẽ bản thiết kế mặt bằng hệ dầm sàn; - Chọn sơ bộ kích thước tiết diện dầm, sàn và chọn vật liệu; - Lập sơ đồ tính toán; - Xác định tải trọng tác dụng lên sàn; - Tính toán nội lực; - Tính toán cốt thép và bố trí cốt thép; - Thể hiện chi tiết bản vẽ bêtông cốt thép; - Kiểm tra độ võng sàn (nếu cần) |  |  |  |  | Câu hỏi gợi mở, Giải quyết vấn đề | Tham khảo các tài liệu cần thiết; Hoàn thành các nội dung trong thuyết minh và thể hiện bản vẽ theo yêu cầu | A.1.1 A.2.1 A.3 |
| 4 | 2.3. Tính cầu thang - Vị trí và cấu tạo cầu thang: vẽ mặt bằng, mặt cắt để chỉ rõ hệ trục cột định vị cầu thang trên mặt và thể hiện mặt cắt để định vị theo chiều cao. Ghi các kích thước chính trên mặt bằng, mặt đứng, đặt tên các bộ phận hình thành nên cầu thang. - Dựa trên bản vẽ kiến trúc cầu thang và nhiệm vụ mà xác lập kết cấu chịu lực chính của cầu thang thật rõ ràng. Phải thể hiện vị trí cột, dầm thang, dầm limon (nếu có), bản thang, sơ đồ chia bậc. Từ đó chọn sơ đồ cấu tạo và sơ đồ tính kết cấu chịu lực chính của cầu thang. - Chọn chiều dày bản thang: thể hiện bằng hình vẽ cấu tạo bản xiên, bản chiếu nghỉ, bậc thang, ghi kích thước chiều dày các lớp cấu tạo, chiều rộng. Chọn chiều dày bản thang và chiếu nghĩ. - Xác định tải trọng: tĩnh tải và hoạt tải; - Lập sơ đồ tính và xác định nội lực; - Tính toán diện tích cốt thép và kiểm tra hàm lượng cốt thép; - Bản vẽ: thể hiện bản vẽ bố trí cốt thép |  |  |  |  | Câu hỏi gợi mở, Giải quyết vấn đề | Tham khảo các tài liệu cần thiết; Hoàn thành các nội dung trong thuyết minh và thể hiện bản vẽ theo yêu cầu | A.1.1 A.2.1 A.3 |
| 5 | 2.4. Tính khung 2.4.1. Nếu tính toán khung phẳng - Giới thiệu, mô tả về kết cấu khung; - Sơ bộ xác định kích thước tiết diện của các cấu kiện và chọn vật liệu; - Lập sơ đồ tính toán khung ngang, sơ đồ nút, phần tử… - Xác định các loại tải trọng tác dụng lên kết cấu, thiết lập các trường hợp tải trọng tác dụng: + Tĩnh tải (TT) + Hai trường hợp hoạt tải đứng xếp theo kiểu cách tầng cách nhịp (HT1, HT2); (nếu tính khung không gian: ); + Hai trường hợp hoạt tải gió (GT, GP); - Tính toán nội lực và tổ hợp nội lực (tính nội lực các trường hợp tải trọng TT, HT1, HT2, GT, GP; xuất ra file định dạng Excel, tổ hợp nội lực theo bảng tính Excel được lập trình sẵn, in file nội lực và tổ hợp nội lực); - Tính toán tiết diện bê tông cốt thép (sử dụng phần mềm tính kết cấu hoặc sử dụng bảng tính toán tiết diện Excel đã được lập trình sẵn, trên cơ sở tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5574:2012). - Thiết kế chi tiết và thể hiện bản vẽ khung bêtông cốt thép 2.4.2. Nếu tính khung không gian - Giới thiệu, mô tả về kết cấu khung; - Sơ bộ xác định kích thước tiết diện của các cấu kiện và chọn vật liệu; - Lập sơ đồ tính toán khung không gian, sơ đồ nút, phần tử… - Xác định các loại tải trọng tác dụng lên kết cấu, thiết lập các trường hợp tải trọng tác dụng: + Tĩnh tải (TT) + Năm trường hợp chất tải: hoạt tải đứng xếp theo kiểu cách tầng cách nhịp theo phương ngang và cách tầng cách nhịp theo phương dọc và trường hợp chất hoạt tải lên toàn bộ sàn (HT1X, HT2X, HT3Y, HT4Y, HT); + Bốn trường hợp hoạt tải gió (GX, GXX, GY, GYY); - Tính toán nội lực và tổ hợp nội lực (tính nội lực các trường hợp tải trọng; xuất ra file định dạng Excel, tổ hợp nội lực theo bảng tính Excel được lập trình sẵn, in file nội lực và tổ hợp nội lực); - Tính toán tiết diện bê tông cốt thép (sử dụng phần mềm tính kết cấu hoặc sử dụng bảng tính toán tiết diện Excel đã được lập trình sẵn, trên cơ sở tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5574:2012). Tính cho một khung ngang do GVHD chỉ định; - Thiết kế chi tiết và thể hiện bản vẽ khung bêtông cốt thép |  |  |  |  | Câu hỏi gợi mở, Giải quyết vấn đề | Tham khảo các tài liệu cần thiết; Hoàn thành các nội dung trong thuyết minh và thể hiện bản vẽ theo yêu cầu | A.1.1 A.2.1 A.3 |
| 6 | 2.4. Tính khung (tiếp theo) |  |  |  |  | Câu hỏi gợi mở, Giải quyết vấn đề | Tham khảo các tài liệu cần thiết; Hoàn thành các nội dung trong thuyết minh và thể hiện bản vẽ theo yêu cầu | A.1.1 A.2.1 A.3 |
| 7 | 2.5. Tính toán thiết kế bể nước mái hoặc vách cứng 2.5.1. Tính toán thiết kế bể nước mái - Chọn thể tích hồ nước mái; - Vị trí và các kích thước chính hồ nước mái: vẽ bản vẽ thể hiện sơ đồ vị trí mặt bằng và cao trình đặt hồ nước, thể hiện các kích thước chính của hồ nước, chỉ rõ và đặt tên các cấu kiện sẽ thiết kế (bản nắp, bản đáy, bản thành, dầm, cột đỡ hồ nước); - Chọn chiều dày bản nắp, bản đáy, bản thành, chọn tiết diện dầm và cột; - Tính toán bản nắp; - Tính toán bản thành, phải kiểm tra nứt; - Tính toán bản đáy, phải kiểm tra nứt; - Tính toán dầm nắp (dầm nắp luôn luôn phải có để có thể tính nội lực của bản thành và bản nắp như hai cấu kiện chịu lực độc lập nhau); - Tính toán dầm đáy: sơ đồ tính, tải trọng, biểu đồ nội lực, tính thép, chọn thép, hàm lượng cốt thép, kiểm tra độ võng 2.5.2. Tính toán thiết kế vách cứng - Xác định vách cứng thiết kế; - Chọn nội lực lớn nhất tương ứng với các trường hợp tổ hợp: Pmax, V2max, V3max, M2max, M3max; - Tính toán khả năng chịu lực uốn nén của vách theo các phương pháp sau: - Phương pháp phân bố ứng suất đàn hồi; - Phương pháp giả thiết vùng biên chịu mô men; - Phương pháp xây dựng biểu đồ tương tác N - M; - Tính toán hoặc kiểm tra khả năng chịu lực cắt của vách; - Chọn và bố trí cốt thép theo tính toán và yêu cầu cấu tạo. |  |  |  |  | Câu hỏi gợi mở, Giải quyết vấn đề | Tham khảo các tài liệu cần thiết; Hoàn thành các nội dung trong thuyết minh và thể hiện bản vẽ theo yêu cầu | A.1.1 A.2.1 A.3 |
| 8 | - Tổng duyệt phần Kết cấu Phần 3 – Phần Nền móng Tính toán thiết kế 1 đến 2 phương án móng cho khung đã tính kết cấu 3.1. Điều kiện địa chất công trình - Địa tầng (Vẽ mặt cắt địa chất); - Đánh giá điều kiện địa chất công trình; - Đánh giá điều kiện địa chất thủy văn. 3.2. Lựa chọn giải pháp móng - Giải pháp móng nông (móng đơn, móng băng, móng bè trên nền đất thiên nhiên hoặc nền gia cố); - Giải pháp móng sâu (cọc BTCT, cọc khoan nhồi,…). 3.3. Phương án móng nông - Lựa chọn tổ hợp tải trọng để tính toán móng; - Thiết kế móng điển hình: + Chọn sơ bộ kích thước móng; + Xác định sức chịu tải của đất nền; + Kiểm tra điều kiện làm việc của móng; + Kiểm tra điều kiện biến dạng; + Kiểm tra điều kiện xuyên thủng; + Tính toán cốt thép móng; + Bố trí cốt thép móng. 3.4. Phương án thiết kế móng cọc bê tông cốt thép - Lựa chọn tổ hợp tải trọng để tính toán móng; - Chọn phương án móng: móng cọc đóng, ép, cọc khoan nhồi; - Chọn chiều sâu chôn đài móng; - Chọn sơ bộ các chỉ tiêu cọc đơn : chiều dài, tiết diện, thép dọc, bê tông cọc… - Xác định sức chịu tải cọc đơn; - Tính toán số cọc và bố trí cọc trong đài; - Tính toán móng cọc theo trạng thái giới hạn: + Kiểm tra tải trọng tác dụng lên đầu cọc; + Kiểm tra tải tác dụng theo nhóm cọc; + Kiểm tra điều kiện ổn định nền dưới mũi cọc; + Tính toán lún cho móng cọc; Chú ý: Nếu tính 2 móng cho khung thì phải kiểm tra độ lún lệch giữa 2 móng. + Kiểm tra quá trình cẩu, dựng cọc (trong cọc đóng). - Tính toán độ bền và cấu tạo đài cọc: + Chọn chiều cao đài cọc theo điều kiện xuyên thủng; + Tính thép cho đài cọc. |  |  |  |  | Câu hỏi gợi mở, Giải quyết vấn đề | Hoàn thiện toàn bộ thuyết minh và bản vẽ phần Kết cấu; Tham khảo các tài liệu cần thiết; Hoàn thành các nội dung trong thuyết minh và thể hiện bản vẽ Nền móng theo yêu cầu | A.1.1 A.2.1 A.3 |
| 9 | - Tổng duyệt phần Nền móng - Kiểm tra tiến độ phần Kiến trúc, Kết cấu, Nền móng |  |  |  |  | Tranh luận, Giải quyết vấn đề | Hoàn thiện toàn bộ thuyết minh và bản vẽ các phần Kiến trúc, Kết cấu, Nền móng | A.1.1 A.2.1 A.3 |
| 10 | Phần 4 – Phần Thi công 4.1. Thi công cọc - Cọc ép: MB ép cọc, MB bố trí cọc, vị trí máy ép, vị trí tập kết cọc, máy cẩu cọc, sơ đồ ép cọc, bãi đúc cọc, trình tự ép cọc… - Cọc đóng: MB đóng cọc, vị trí máy đóng cọc , vị trí tập kết cọc, bãi đúc cọc, sơ đồ đóng cọc… - Cọc nhồi: Sơ đồ, trình tự khoan cọc, trình tự 10 bước thi công cọc, chi tiết cọc, ống đổ, ống siêu âm, máy thi công khoan cọc… |  |  |  |  | Câu hỏi gợi mở, Giải quyết vấn đề | Tham khảo các tài liệu cần thiết; Hoàn thành các nội dung trong thuyết minh và thể hiện bản vẽ theo yêu cầu | A.1.2 A.2.2 A.3 |
| 11 | 4.2. Thi công định vị, đào đất, giác móng công trình - Định vị công trình: Định vị công trình theo tổng mặt bằng (MB) như trong hồ sơ, hoặc giả định tổng MB, tỉ lệ 1/250-1/500… - Đào đất thi công móng: MB đào đất, sơ đồ di chuyển máy đào, vị trí máy đứng, bán kính đào, bãi tập kết đất, phân đợt đào; mặt cắt ngang, cắt dọc hố đào… - MB giác móng công trình: vị trí, kích thước móng, cọc ngựa, dây căng… 4.3. Thi công đài cọc, giằng đài cọc, giằng móng - Thi công đài cọc, giằng đài cọc. - Mặt bằng thi công đài cọc: Thi công ván khuôn, bê tông lót, cốt thép, bê tông đài giằng cọc, sàn công tác, vị trí tập kết vật liệu cát, đá, nước…; Mặt cắt dọc, mặt cắt ngang, chi tiết… - Thi công giằng móng: MB thi công giằng móng (3-5 trục, tỉ lệ 1-/50; 1/20); Mặt cắt dầm… |  |  |  |  | Câu hỏi gợi mở, Giải quyết vấn đề | Tham khảo các tài liệu cần thiết; Hoàn thành các nội dung trong thuyết minh và thể hiện bản vẽ theo yêu cầu | A.1.2 A.2.2 A.3 |
| 12 | 4.4. Thi công phần thân 4.4.1. Thi công dầm sàn tầng điển hình - Mặt bằng: Thi công bê tông, thi công cốt thép, ván khuôn, đà đỡ, cột chống; tỉ lệ 1/100; - Mắt cắt dọc, mặt cắt ngang: tỉ lệ 1/20, 1/25; chi tiết dầm chính, dầm phụ, chi tiết khác. 4.4.2. Thi công cột, vách tầng điển hình - Cột: Mặt bằng thi công cột (3-5 trục, tỉ lệ 1/50-1/25), mắt cắt dọc, mặt cắt ngang ( 1/50-1/20), chi tiết cột… - Tường, vách: Mặt bằng, mắt cắt dọc, mặt cắt ngang, chi tiết ( tỉ lệ 1/50-1/20)… |  |  |  |  | Câu hỏi gợi mở, Giải quyết vấn đề | Tham khảo các tài liệu cần thiết; Hoàn thành các nội dung trong thuyết minh và thể hiện bản vẽ theo yêu cầu | A.1.2 A.2.2 A.3 |
| 13 | 4.5. Thi công kết cấu khác 4.5.1. Công trình có tầng hầm - Thi công tường vây, tường barrette. - Thi công theo phương pháp topdown - Tính toán hệ thanh giằng, cột chống cho tường tầng hầm 4.5.2. Công trình không có tầng hầm - Thi công phần thân (cột, vách, dầm sàn) bằng một loại ván khuôn, cây chống khác |  |  |  |  | Câu hỏi gợi mở, Giải quyết vấn đề | Tham khảo các tài liệu cần thiết; Hoàn thành các nội dung trong thuyết minh và thể hiện bản vẽ theo yêu cầu | A.1.2 A.2.2 A.3 |
| 14 | 4.6. Lập tiến độ thi công công trình - Tính toán khối lượng theo yêu cầu (dự toán hoặc tính lại khối lượng); tính số công thợ, lập bảng điều tiến độ, vẽ biểu đồi nhân lực, biểu đồ khối lương. |  |  |  |  | Câu hỏi gợi mở, Giải quyết vấn đề | Tham khảo các tài liệu cần thiết; Hoàn thành các nội dung trong thuyết minh và thể hiện bản vẽ theo yêu cầu | A.1.2 A.2.2 A.3 |
| 15 | 4.7. Lập tổng mặt bằng thi công công trình - Bố trí kho bãi, đường vận chuyển, nhà tạm, cấp điện, cấp nước. - An toàn lao động: Lập biện pháp an toàn thi công các công tác được giao |  |  |  |  | Câu hỏi gợi mở, Giải quyết vấn đề | Tham khảo các tài liệu cần thiết; Hoàn thành các nội dung trong thuyết minh và thể hiện bản vẽ theo yêu cầu | A.1.2 A.2.2 A.3 |

8. Học liệu:

Tất cả các tài liệu đã hỗ trợ học tập các môn chuyên ngành và hệ thống các tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN).

Bảng 8.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo

| TT | Tên tác giả | Năm XB | Tên sách, giáo trình, tên bài báo, văn bản | NXB, tên tạp chí/ nơi ban hành |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Giáo trình chính |  |  |  |
| 1 | TS Phạm Văn Hội | 2006 | Kết cấu thép - Phần cấu kiện cơ bản | NXB Khoa học & Kỹ thuật |
| 2 | Gs Đoàn Định Kiến | 2001 | Kết cấu thép | Bộ Xây dựng |
| II. | Sách, giáo trình tham khảo |  |  |  |
| 3 | Trường ĐH Xây dựng | 1995 | Giáo trình kết cấu thép | NXB Xây dựng |
| 4 | Tiêu chuẩn thiết kế | 1975 | ## TCVN 1654-1975: Tiêu chuẩn Việt Nam về Thép cán nóng - Thép chữ C- Cỡ, thông số kích thước | Bộ Xây dựng |
| 5 | Tiêu chuẩn thiết kế | 1975 | ## TCVN 1655-1975: Tiêu chuẩn Việt Nam về Thép cán nóng - Thép chữ I- Cỡ, thông số kích thước | Bộ Xây dựng |
| 6 | Tiêu chuẩn thiết kế | 1993 | Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1656:1993 về thép góc cạnh đều cán nóng – Cỡ, thông số kích thước | Bộ Xây dựng |

Bảng 8.2. Danh mục địa chỉ Website hữu ích cho học phần

| TT | Nội dung tham khảo | Link website | Ngày cập nhật |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đồ án kết cấu thép 1- Thiết kế hệ dầm sàn thép | https://123docz.net/document/2306544-do-an-ket-cau-thep-1-thiet-ke-he-dam-san-thep-dh-kien-truc-ha-noi.htm |  |
| 2 | Hướng dẫn thuyết minh đồ án kết cấu thép nhà công nghiệp | https://www.slideshare.net/TungNguyenXuan2/thuyet-minh-da-ket-cau-thep-ncn |  |

9. Holistic Rubric CĐR; Tiêu chí; Tỷ lệ (%); Mức độ đạt chuẩn quy định; Trọng số. MỨC F (0-3.9); MỨC D (4.0-5.4); MỨC C (5.5-6.9); MỨC B (7.0-8.4); MỨC A (8.5-10). Duyệt bài. CLO1 CLO2 CLO3 CLO4 CLO5 CLO6 CLO7; Kiểm tra vấn đáp; 100; Đạt được điểm < 4,0 theo đáp án điểm kiểm tra; Đạt được điểm 4,0-5,4 theo đáp án điểm kiểm tra; Đạt được điểm 5,5-6,9 theo đáp án điểm kiểm tra; Đạt được điểm 7,0-8,4 theo đáp án điểm kiểm tra; Đạt được điểm > 8,5 theo đáp án điểm kiểm tra; 40%. Kiểm tra cuối kỳ. CLO1 CLO2 CLO3 CLO4 CLO5; Kiểm tra vấn đáp; 100; Đạt được điểm < 4,0 theo đáp án điểm kiểm tra; Đạt được điểm 4,0-5,4 theo đáp án điểm kiểm tra; Đạt được điểm 5,5-6,9 theo đáp án điểm kiểm tra; Đạt được điểm 7,0-8,4 theo đáp án điểm kiểm tra; Đạt được điểm > 8,5 theo đáp án điểm kiểm tra; 60%. Bình Thuận, ngày….tháng….năm 2024. TRƯỞNG KHOA ( Ký & ghi rõ họ tên ); NGƯỜI BIÊN SOẠN ( Ký & ghi rõ họ tên ).

PGS. TS. Nguyễn Hữu Lân